**А К Т**

**проверки выполнения работ по уборке и санитарной очистке территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, находящихся в границах внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга**

**города Павловска по контракту МК-010 от 31 декабря 2015 года**

**от 2 июня 2016 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Кадастровый квартал | Номер территории | Описание местоположения территории зеленых насаждений внутриквартального озеленения (адрес) | Общая площадь уборочной территории, кв. м. | Площадь усоверше-нствованного покрытия, кв.м. | Площадь неусоверше-нствованного покрытия, кв.м. | Площадь растительного покрытия,кв.м. | Замечания |
| 1 | 16234 | 42-105-1 | Внутриквартальный сквер на Конюшенной ул., д.1 | 2 667 | 408 | 399 | 1 860 |  |
| 2 | 16220 | 42-105-2 | Санкт-Петербург, г. Павловск, Слуцкая ул., участок 3 (сквер южнее д.12, лит.А по Слуцкой ул.) | 1 723 | 194 | 0 | 1 529 |  |
| 3 | 16205 | 42-105-3 | Санкт-Петербург, г. Павловск, Гуммолосаровская ул., участок 2 (сквер западнее д.25, лит.А по Гуммолосаровской ул.) | 1 275 | 204 | 0 | 1 071 |  |
| 4 | 16228 | 42-105-4 | Санкт-Петербург, г. Павловск, Конюшенная ул., участок 5 (сквер юго-восточнее д.12 по Конюшенной ул.) | 2 323 | 426 | 0 | 1 897 |  |
| 5 | 16226 | 42-105-5 | Санкт-Петербург, г. Павловск, Госпитальная ул., участок 2 (сквер севернее д.23, лит.А по Госпитальной ул.) | 2 163 | 83 | 183 | 1 897 |  |
| 6 | 16225 | 42-105-6 | Санкт-Петербург, г. Павловск, ул. Васенко, участок 1 (сквер юго-восточнее д.18 по ул. Васенко) | 3 141 | 378 | 236 | 2 527 | **замечания по Акту от 01.06 не устранены.** Снят объем: усов. покр -38м2, неусов.покр -24м2, газон – 250м3 |
| 7 | 16224 | 42-105-7 | Санкт-Петербург, г. Павловск, ул. Васенко, участок 2 (сквер северо-западнее д.15, лит.А по ул. Васенко) | 5 078 | 589 | 187 | 4 302 | **замечания по Акту от 01.06 не устранены.** Снят объем: усов. покр – 60м2, неусов.покр – 19м2, газон – 430м2 |
| 8 | 16229 | 42-105-8 | Санкт-Петербург, г. Павловск, ул. Васенко, участок 3 (сквер юго-восточнее д.15, лит.А по ул. Васенко) | 555 | 15 | 0 | 540 |  |
| 9 | 16229 | 42-105-9 | Санкт-Петербург, г. Павловск, Медвежий пер., участок 1 (сквер северо-восточнее д.8 лит.А по Медвежьему пер.) | 931 | 123 | 0 | 808 |  |
| 10 | 16230 | 42-105-10 | Санкт-Петербург, г. Павловск, Лебединая ул., участок 2 (сквер восточнее д.10, лит. А по Лебединой ул.) | 1 627 | 40 | 225 | 1 362 |  |
| 11 | 16231 | 42-105-11 | Санкт-Петербург, г. Павловск, Лебединая ул., участок 3 (сквер северо-западнее домов 1 и 3 по Лебединой ул.) | 979 | 302 | 248 | 429 |  |
| 12 | 16205 | 42-105-12 | Санкт-Петербург, г. Павловск, Березовая ул., участок 2 (сквер юго-восточнее д.24, лит.А по ул. Березовой) | 2 586 | 95 | 135 | 2 356 |  |
| 13 | 16219 | 42-105-13 | Санкт-Петербург, г. Павловск, 1-я Советская ул., участок 2 (сквер восточнее домов 11 и 13 по 1-й Советской ул.) | 5 591 | 582 | 248 | 4 761 | **замечания по Акту от 01.06 не устранены.** Снят объем: усов.покр – 51м2, неусов. покр – 25м2, газон – 476м2 |
| 14 | 16222 | 42-105-14 | Санкт-Петербург, г. Павловск, ул. Толмачева, участок 2 (сквер между домами 3 и 5 по ул. Толмачева) | 999 | 79 | 6 | 914 |  |
| 15 | 16222 | 42-105-15 | Санкт-Петербург, г. Павловск, ул. Толмачева, участок 2 (сквер между домами 7 и 11 по ул. Толмачева) | 1 443 | 48 | 250 | 1 145 |  |
| 16 | 16205 | 42-105-16 | Санкт-Петербург, г. Павловск, 1-я Советская ул., участок 2 (сквер западнее д.14 по 1-й Советской ул.) | 829 | 141 | 42 | 646 |  |
| 17 | 16413Б | 42-105-17 | Санкт-Петербург, г. Павловск, Динамо, Пионерская ул., участок 4 (сквер во дворе домов 4,6 и 8 по Пионерской ул.) | 1 622 | 200 | 145 | 1 277 |  |
| 18 | 16417 | 42-105-18 | Санкт-Петербург, г. Павловск, Динамо, Пионерская ул., участок 5 (сквер северо-западнее д.1, корп.3, лит.А по Пионерской ул.) | 2 401 | 0 | 0 | 2 401 |  |
| 19 | 16220 | 42-105-19 | Санкт-Петербург, г. Павловск, Слуцкая ул., участок 4 (сквер во дворах домов 4-12 по Слуцкой ул.) | 6 032 | 550 | 388 | 5 094 |  |
| **Итого:** | **43965** | **4457** | **2692** | **36816** |  |

Все замечания устранить до  **3 июня 2016 гогда**

Главный специалист

Местной администрации

города Павловска В.Г. Горшков

Генеральный директор

ООО «СПБВОДХОЗ» О.О. Аксенов