А К Т

г. Павловск 31 января 2015 г.

 Мы нижеподписавшиеся, Глава Местной администрации города Павловска М.Ю. Сызранцев, Генеральный директор ООО «СПБВОДХОЗ» О.О. Аксенов, составили настоящий акт о том, что при выполнении работ в соответствии с муниципальным контрактом от 6 января 2015г. №МК – 007 «по уборке и санитарной очистке территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения находящихся в границах внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга города Павловска» выполнил работы по уборке и санитарной очистке территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения не в полном объёме, по следующим адреса:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| номер кадастрового квартала, номер территории | описание местоположения территории зеленых насаждений внутриквартального озеленения | Вид покрытия | По муниципальному контракту № МК - 007 | Фактическое выполнение | Отклонение |
| площадь,м.кв. | сумма, руб. | площадь,м.кв. | сумма, руб. | площадь,м.кв. | сумма, руб. |
| 16220 | 42-105-19 | г. Павловск, Слуцкая ул., участок 4 (сквер во дворах домов 4-12 по Слуцкой ул.) | Усовершенствованные покрытия | Мех. уборка |  |  |  |  |  |  |
| Руч. уборка |  |  |  |  |  |  |
| неусовершенствованное покрытие | 392 | 2422.56 | 192 | 1186.56 | 200 | 1236.00 |
| растительное покрытие |  |  |  |  |  |  |
| Итого за январь |  |  | **2422.56** |  | **1186.56** |  | **1236.00** |
| Итого за январь с 06.01 по 31.01 |  |  | **2031.82** |  | **995.17** |  | **1036.65** |
| Итого с НДС 18% |  |  | **2397.55** |  | **1174.30** |  | **1223.25** |
| Итого с понижающим коэффициентом0.9799999 |  |  | **2349.60** |  | **1150.82** |  | **1198.78** |

Глава Местной администрации города Павловска М.Ю. Сызранцев

Генеральный директор ООО «СПБВОДХОЗ» О.О. Аксенов