Местная администрация

города Павловска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 марта 2016 года										№ 86

| Об утверждении отчета об исполнении муниципальных программ внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга города Павловска на 2015 год |  |
| --- | --- |

В целях реализации полномочий органов местного самоуправления в соответствии со ст.10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», ст. 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Местная администрация города Павловска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении следующих муниципальных программ внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга города Павловска на 2015 год согласно приложению № 1:

1.1.  «Благоустройство территории муниципального образования города Павловска»

на 2015 год (код раздела 0409, 0503);

1.2. «Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» (код раздела 0401, код целевой статьи  510 02 00, код вида расходов 244);

1.3. «Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях» (код раздела 0309, код целевой статьи  219 01 00, код вида расходов 244);

1.4. «Участие в деятельности по профилактике правонарушений в муниципальном образовании городе Павловске в соответствии с законами Санкт-Петербурга» (код раздела 0113, код целевой статьи  092 05 00, код вида расходов 244);

1.5. «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования г. Павловска» (код раздела 0113, код целевой статьи  092 04 00, код вида расходов 244);

1.6. «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма среди детей и подростков на территории муниципального образования города Павловска» (код раздела 0707, код целевой статьи  431 03 00, код вида расходов 244);

1.7. «Участие в деятельности по профилактике наркомании в муниципальном образовании городе Павловске» (код раздела 0113, код целевой статьи  092 08 00, код вида расходов 244).

1.8. «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования» (код раздела 0707, код целевой статьи  431 02 00, код вида расходов 244);

1.9. «Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий» (код раздела 0801, код целевой статьи  440 01 00, код вида расходов 244);

1.10. «Обеспечение условий для развития на территории города Павловска физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования» (код раздела 1102, код целевой статьи  487 01 00, код вида расходов 244);

1.11. «Мероприятия по содействию развитию малого бизнеса на территории муниципального образования г. Павловска» (код раздела 0412, код целевой статьи  345 01 00, код вида расходов 244);

1.12. «Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан на территории муниципального образования города Павловска» (код раздела 0707, код целевой статьи  431 01 00, код вида расходов 244);

1.13. «Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования города Павловска» (код раздела 0605, код целевой статьи  410 01 00, код вида расходов 244);

1.14. «Периодические издания, учреждённые представительным органом местного самоуправления» (код раздела 1202, код целевой статьи 457 01 00, код вида расходов 244).

2.  Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации муниципального образования города Павловска.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой

Глава Местной администрации города Павловска				    М.Ю. Сызранцев

Приложение № 1

к Постановлению Местной администрации

города Павловска № 86 от 15.03.2016 г.

ОТЧЕТ

об исполнении муниципальной программы

«Благоустройство территории муниципального образования города Павловска»

на 2015 год

Подпрограмма 1

«Текущий ремонт и озеленение придомовых территорий и территорий дворов, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки, организация дополнительных парковочных мест, установка, содержание и ремонт ограждений газонов, установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования»

| № п/п | Наименование мероприятия (Адреса, виды работ) | Сведения об объемах финансирования, (руб.) | % исполнения от запланированного |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Запланировано (за счет средств местного бюджета МО города Павловска) | Исполнено (за счет средств местного бюджета МО города Павловска) |  |
| 1. | г. Павловск, ул. Конюшенная, д.15а. Текущий ремонт пешеходной дорожки (включая составление сметы и технический надзор) | 36 860,00 | 36 857,23 | 100 |
| 2. | г. Павловск, ул. Васенко, д.18. Текущий ремонт придомовой территории и территории двора | 1 202 100,00 | 1 202 063,94 | 100 |
| 3. | г. Павловск, ул. Пионерская, д.1,к1,2,3. Текущий ремонт придомовой территории и территории двора | 1 940 700,00 | 1 940 674,23 | 100 |
| 4. | г. Павловск, ул. Лебединая, д.16. Текущий ремонт придомовой территории и территории двора | 2 642 600,00 | 2 642 572,35 | 100 |
| 5. | г. Павловск, ул. Васенко, д.18, ул. Пионерская, д.1,к1,2,3, ул. Лебединая, д.16. Технический надзор за выполнением работ по текущему ремонту придомовых территорий и территорий дворов | 12 200,00 | 12 183,25 | 100 |
| 6. | г. Павловск, ул. Васенко, д.18. Восстановительная стоимость зеленых насаждений | 140 100,00 | 140 100,00 | 100 |
| 7. | г. Павловск, ул. Пионерская, д.1,к1,2,3. Восстановительная стоимость зеленых насаждений | 191 100,00 | 191 100,00 | 100 |
| 8. | г. Павловск, ул. Лебединая, д.16. Восстановительная стоимость зеленых насаждений | 168 000,00 | 168 000,00 | 100 |
| 9. | г. Павловск, ул. Березовая, д. 21, ул. Слуцкая, д. 10, ул. Детскосельская, д. 15, ул. Лебединая, д. 20, ул. Пионерская, д. 17. Текущий ремонт проездов (включая технический надзор) | 229 670,00 | 229 660,16 | 100 |
| 10. | г. Павловск. Закупка и доставка растительного грунта | 153 950,00 | 153 945,20 | 100 |
| 11. | г. Павловск. Содержание и обслуживание цветочных вазонов и клумбы (включая составление сметы) | 73 130,00 | 73 126,91 | 100 |
| 12. | г. Павловск, пер. Медвежий, д.2/5, ул. Лебединая, 12/4. Установка ограждений газонов | 71 360,00 | 71 352,37 | 100 |
| 13. | г. Павловск. Содержание и ремонт ограждений газонов по адресам: г. Павловск, ул. Слуцкая, д. 4, ул. Детскосельская, д. ½, ул. Детскосельская, д. 5, ул., Конюшенная, д. 1, ул. Конюшенная, д. 11, ул. Пионерская, д. 15 (включая составление сметы и технический надзор) | 29 680,00 | 29 677,75 | 100 |
| 14. | г. Павловск. Изготовление проектов благоустройства по адресам: г. Павловск, ул. Толмачева, между домами 7 и 11, ул. Екатерининская, примыкание к улице Елизаветинская, д. 7, ул. Конюшенная, д. 2, ул. Васенко, д. 10а, ул. Конюшенная, д. 15а, ул. Садовая, д. 45/29, ул. 1-ая Краснофлотская, квартал 16260А, ул. Обороны, д.6, ул. Мичурина, д. 30, ул. Цветочная, д. 3, п. Попово, между домами 6 и 8 | 661 650,00 | 661 610,90 | 100 |
|  | Итого | 7 553 100,00 | 7 552 924,29 | 100 |

Подпрограмма 2

«Устройство искусственных неровностей на проездах и въездах на придомовых территориях и дворовых территориях»

| № п/п | Наименование мероприятия (Адреса, виды работ) | Сведения об объемах финансирования, (руб.) | % исполнения от запланированного |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Запланировано (за счет средств местного бюджета МО города Павловска) | Исполнено (за счет средств местного бюджета МО города Павловска) |  |
| 1. | Ремонт ранее установленных искусственных дорожных неровностей по адресам: г. Павловск, ул. 1-ая Советская, д. 10, ул. Детскосельская. Д. 13, ул. Детскосельская, д. 15 | 48 200,00 | 48 157,26 | 100 |
| 2. | Устройство искусственных дорожных неровностей (доставка и установка) по адресам: г. Павловск, ул. Госпитальная / ул. Конюшенная, д. 16, 18, ул. 1-я Советская, д.11,13 / ул. Гуммолосаровская, д. 11 / ул. Толмачева, ул. Толмачёва, д.3, д.7, ул. Мичурина / ул. Гуммолосаровская, д. 7, пер. Медвежий, д. 2/5 / ул. Березовая, д. 8, ул. Лебединая, д.12/4 / ул. Васенко, д. 11/6, ул. Толмачева, д. 15, ул. Пионерская, д. 1/3, ул. Лебединая, д. 3 (включая составление сметы и технический надзор) | 1 395 500,00 | 1 395 452,98 | 100 |
|  | ИТОГО | 1 443 700,00 | 1 443 610,24 | 100 |

Подпрограмма 3

«Создание зон отдыха, обустройство, содержание и уборка территорий детских и спортивных площадок на территории муниципального образования г. Павловска»

| № п/п | Наименование мероприятия (Адреса, виды работ) | Сведения об объемах финансирования, (руб.) | % исполнения от запланированного |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Запланировано (за счет средств местного бюджета МО города Павловска) | Исполнено (за счет средств местного бюджета МО города Павловска) |  |
| Обустройство, содержание и уборка территорий детских площадок |  |
| 1.1. | Устройство основания детской площадки, по адресу: п. Гамболово, за д.24 | 451 500,00 | 451 480,59 | 100 |
| 1.2. | Изготовление, доставка, монтаж оборудования детских площадок по адресам: п. Гамболово, за д.24, г. Павловск, ул. Васенко, д. 18, ул. Пионерская, д. 1, к.1,2,3, ул. Лебединая, д.16 | 3 318 200,00 | 3 318 152,66 | 100 |
| 1.3. | Услуги по техническому надзору за выполнением работ по устройству основания детской площадки и монтажу оборудования по адресам: п. Гамболово, за д.24, г. Павловск, ул. Васенко, д. 18, ул. Пионерская, д. 1, к.1,2,3, ул. Лебединая, д.16 | 7 850,00 | 7 816,75 | 100 |
| 1.4. | Заливка катка по адресу: г. Павловск, ул. Обороны, д. 4а в границах хоккейной коробки | 49 600,00 | 49 600,00 | 100 |
| 1.5. | Завоз песка в песочницы, расположенные на детских площадках | 77 470,00 | 77 451,08 | 100 |
| 1.6. | Ремонт травмоопасного игрового оборудования, удаление граффити | 112 380,00 | 112 351,20 | 100 |
|  |  | 4 017 000,00 | 4 016 852,28 | 100 |

Подпрограмма 4

«Организация сбора и  вывоза бытовых отходов и мусора с территории, на которой расположены жилые дома частного жилищного фонда города Павловска»

| № п/п | Наименование мероприятия (Адреса, виды работ) | Сведения об объемах финансирования, (руб.) | % исполнения от запланированного |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Запланировано (за счет средств местного бюджета МО города Павловска) | Исполнено (за счет средств местного бюджета МО города Павловска) |  |
| 1. | Мероприятия по информированию жителей частного жилого сектора об организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора (издание и распространение информационных материалов) | 12 000,00 | 12 000,00 | 100 |
|  | ИТОГО | 12 000,00 | 12 000,00 | 100 |

Подпрограмма 5

«Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования (в соответствии с перечнем, утверждённым Правительством Санкт-Петербурга)»

| № п/п | Наименование мероприятия (Адреса, виды работ) | Сведения об объемах финансирования, (руб.) | % исполнения от запланированного |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Запланировано (за счет средств местного бюджета МО города Павловска) | Исполнено (за счет средств местного бюджета МО города Павловска) |  |
| 1. | Текущий ремонт покрытия дорожного полотна, ремонт обочин дорог (включая технический надзор) по адресам: - г. Павловск, ул. Главная - г. Павловск, проезд без названия (на территории Попово) - г. Павловск, ул. Герцена - г. Павловск, ул. Лассаля - г. Павловск, ул. Екатерининская - г. Павловск, ул. Льва Толстого - г. Павловск, ул. Социалистическая - г. Павловск, ул. Школьная - г. Павловск, ул. Общественная - г. Павловск, ул. Свободы - г. Павловск, проезд без названия (от Горной ул. до моста) | 6 925 350,00 | 6 925 316,02 | 100 |
| 2. | Уборка и содержание дорог, находящихся в ведении МО г. Павловска: Герцена ул., Главная ул., Гоголя ул., Екатериниская ул., Клубная площадь (Динамо), Коллективная ул. (Пязелево), Лассаля ул., 7-я линия (Пязелево), Льва Толстого ул., Набережная ул., Новая ул. (Динамо), Общественная ул. (Пязелево), Первомайская ул. (Пязелево), Проезд без названия (по территории Гамболово), Проезд без названия (от Горной ул. до моста через р.Поповку), Проезд без названия (на территории Попово), Свободы ул. (Пязелево), Социалистическая ул., Школьная ул. (Пязелево), Цветочная ул. (Пязелево) | 2 002 250,00 | 2 002 221,87 | 100 |
|  | ИТОГО | 8 927 600,00 | 8 927 537,89 | 100 |

Подпрограмма 6

«Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора и уборка территорий, водных акваторий, тупиков и проездов, не включенных в адресные программы, утверждённые исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга»

| № п/п | Наименование мероприятия (Адреса, виды работ) | Сведения об объемах финансирования, (руб.) | % исполнения от запланированного |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Запланировано (за счет средств местного бюджета МО города Павловска) | Исполнено (за счет средств местного бюджета МО города Павловска) |  |
| 1 | г. Павловск. Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора | 115 000,00 | 114 975,00 | 100 |
| 2. | г. Павловск. Уборка и очистка от наплавных загрязнений и мусора акватории и береговой полосы общего пользования (включая составление сметы) | 56 300,00 | 56 287,47 | 100 |
| 3. | г. Павловск. Закупка инвентаря, мешков и перчаток для проведения дней благоустройства города | 39 100,00 | 39 074,95 | 100 |
|  | ИТОГО | 210 400,00 | 210 337,42 | 100 |

Подпрограмма 7

«Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования города Павловска»

| № п/п | Наименование мероприятия (Адреса, виды работ) | Сведения об объемах финансирования, (руб.) | % исполнения от запланированного |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Запланировано (за счет средств местного бюджета МО города Павловска) | Исполнено (за счет средств местного бюджета МО города Павловска) |  |
| 1. | Выполнение работ по праздничному оформлению территории муниципального образования города Павловска (монтаж и демонтаж новогодних украшений) к новогодним и рождественским праздникам по адресам 9включая составление смет и технический надзор): - г. Павловск, пер. Песчаный, д.11/16, - г. Павловск, Привокзальная площадь, д.1 | 528 000,00 | 527 978,77 | 100 |
| 2. | Установка и демонтаж новогодних елей по адресам: - г. Павловск, пер. Песчаный, д. 11/16 - г. Павловск, ул. Клубная, д. 1 - г. Павловск. Ул. Горная, д. 14 | 411 300,00 | 411 266,01 | 100 |
| 3. | Выполнение работ по оформлению территории к празднованию Дня Победы: - приобретение флагов - монтаж и демонтаж баннера и флагов по адресу: г. Павловск, пер. Песчаный, д. 11/16 | 39 500,00 | 39 460,00 | 100 |
|  | ИТОГО | 978 800,00 | 978 704,78 | 100 |

Подпрограмма 8

«Организация учёта зелёных насаждений внутриквартального озеленения на территории муниципального образования города Павловска, компенсационное озеленение, содержание территорий зелёных насаждений внутриквартального озеленения, проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зелёных насаждений внутриквартального озеленения»

| № п/п | Наименование мероприятия (Адреса, виды работ) | Сведения об объемах финансирования, (руб.) | % исполнения от запланированного |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Запланировано (за счет средств местного бюджета МО города Павловска) | Исполнено (за счет средств местного бюджета МО города Павловска) |  |
| 1. | г. Павловск. Компенсационное озеленение (посадка деревьев, кустарников). | 325 900,00 | 325 870,94 | 100 |
| 2. | г. Павловск. Учёт зелёных насаждений внутриквартального озеленения | 48 000,00 | 47 982,00 | 100 |
| 3. | г. Павловск. Содержание зелёных насаждений (включая составление сметы) | 298 000,00 | 297 970,36 | 100 |
| 4. | г. Павловск. Уборка территорий внутриквартального озеленения Кварталы: 16234, 16220, 16205, 16228, 16226, 16225, 16224, 16229, 16230, 16231, 19219, 16222, 16413Б, 16417 | 709 200,00 | 709 183,40 | 100 |
|  | ИТОГО | 1 381 100,00 | 1 381 006,70 | 100 |

ОТЧЕТ

об исполнении муниципальной программы

«Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время»

на 2015 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Сведения об объемах финансирования, (руб.) | % исполнения от запланированного |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Запланировано (за счет средств местного бюджета МО города Павловска) | Исполнено (за счет средств местного бюджета МО города Павловска) |  |
| 1. | Предоставление субсидий в целях возмещения затрат, связанных с организацией и финансированием временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 53 400,00 | 53 372,36 | 100 |
|  | Итого | 53 400,00 | 53 372,36 | 100 |

ОТЧЕТ

об исполнении муниципальной программы

«Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действия в чрезвычайных ситуациях» на 2015 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Сведения об объемах финансирования, (руб.) | % исполнения от запланированного |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Запланировано (за счет средств местного бюджета МО города Павловска) | Исполнено (за счет средств местного бюджета МО города Павловска) |  |
| 1. | Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий на базе учебно-консультационного пункта муниципального образования города Павловска (в соответствии с муниципальным контрактом) | 51 100,00 | 51 099,99 | 100 |
| 2. | Расходы на текущее содержание и оснащение материально-технической базы учебно-консультационного пункта муниципального образования города Павловска - оформление подписки на журналы: «Гражданская защита» «Основы безопасности жизнедеятельности» | 6 400,00 | 6 355,44 | 99 |
|  | Итого | 57 500,00 | 57 455,43 | 100 |

ОТЧЕТ

об исполнении муниципальной программы

«Участие в деятельности по профилактике правонарушений в муниципальном образовании городе Павловске в соответствии с законами Санкт-Петербурга»

на 2015 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Сведения об объемах финансирования, (руб.) | % исполнения от запланированного |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Запланировано (за счет средств местного бюджета МО города Павловска) | Исполнено (за счет средств местного бюджета МО города Павловска) |  |
| 1. | Издание и распространение листовок, брошюр, социальной рекламы, направленной на профилактику правонарушений на территории муниципального образования города Павловска | 12 000,00 | 11 904,00 | 99 |
| 2. | Размещение на территории муниципального образования (информационные стенды) информации, содержащей разъяснения требований действующего законодательства в области профилактики правонарушений | 20 500,00 | 20 500,00 | 100 |
|  | ИТОГО | 32 500,00 | 32 404,00 | 100 |

ОТЧЕТ

об исполнении муниципальной программы

«Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования города Павловска» на 2015 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Сведения об объемах финансирования, (руб.) | % исполнения от запланированного |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Запланировано (за счет средств местного бюджета МО города Павловска) | Исполнено (за счет средств местного бюджета МО города Павловска) |  |
| 1. | Издание и распространение среди населения МО листовок, брошюр, плакатов, направленных на профилактику терроризма и экстремизма, гармонизацию межэтнических и межкультурных отношений | 11 900,00 | 11 892,00 | 100 |
|  | Итого | 11 900,00 | 11 892,00 | 100 |

ОТЧЕТ

об исполнении муниципальной программы

«Участие  в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма среди детей и подростков на территории муниципального образования

города Павловска» на 2015 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Сведения об объемах финансирования, (руб.) | % исполнения от запланированного |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Запланировано (за счет средств местного бюджета МО города Павловска) | Исполнено (за счет средств местного бюджета МО города Павловска) |  |
| 1. | Проведение интерактивных представлений, игр, тематических программ, праздников, конкурсов, посвященных профилактике дорожного травматизма для детей дошкольного и младшего школьного возраста (тематические спектакли по профилактике дорожного движения для детей дошкольного возраста и учащихся начальных классов школ города Павловска) | 60 000,00 | 60 000,00 | 100 |
| 2. | Приобретение и распространение среди жителей муниципального образования световозвращающей продукции | 25 000,00 | 24 990,00 | 100 |
|  | Итого | 85 000,00 | 84 990,00 | 100 |

ОТЧЕТ

об исполнении муниципальной программы

«Участие в  деятельности по профилактике наркомании в  муниципальном  образовании городе Павловске» на  2015 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Сведения об объемах финансирования, (руб.) | % исполнения от запланированного |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Запланировано (за счет средств местного бюджета МО города Павловска) | Исполнено (за счет средств местного бюджета МО города Павловска) |  |
| 1. | Проведение интерактивных тематических программ по профилактике наркозависимости для учащихся муниципального образования | 40 000,00 | 40 000,00 | 100 |
| 2. | Изготовление и распространение среди населения муниципального образования брошюр, буклетов, памяток и листовок по профилактике наркозависимости | 12 000,00 | 11 904,00 | 99 |
|  | Итого | 52 000,00 | 51 904,00 | 100 |

ОТЧЕТ

об исполнении муниципальной программы

«Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования города Павловска» на 2015 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Сведения об объемах финансирования, (руб.) | % исполнения от запланированного |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Запланировано (за счет средств местного бюджета МО города Павловска) | Исполнено (за счет средств местного бюджета МО города Павловска) |  |
| 1. | Организация и проведение тематических экскурсий для жителей муниципального образования, в т.ч.: - День полного освобождения Ленинграда от блокады; - Международный день освобождения узников фашистских концлагерей: - тематическая экскурсия; - цветочная продукция - День Победы; - День матери - Международный День пожилых людей - Международный день семьи - Международный день инвалидов | 558 600,00 | 558 600,00 31 786,67 40 390,00 7 600,00 73 726,67 37 313,33 39 000,00 39 000,00 70 506,67 63 000,00 66 700,00 55 633,33 33 943,33 | 100 |
| 2. | Организация посещения концертов и спектаклей: - билеты в цирк; - транспортная доставка на мероприятие | 54 000,00 10 400,00 | 54 000,00 10 350,00 | 100 100 |
| 3. | Организация и проведение Фестиваля детского творчества для детей дошкольного возраста, посещающих дошкольные образовательные учреждения города Павловска - призы участникам Фестиваля - услуги по организации Фестиваля | 26 000,00 4 000,00 | 26 000,00 3 999,99 | 100 100 |
| 4. | Организация и проведение интерактивных концертных и тематических программ для детей, проживающих на территории города Павловска: - Международный день защиты детей; (концертная программа, призы) - День знаний; (интерактивные концертные программы) - Международный день толерантности (призы участникам фестиваля) | 55 500,00 135 000,00 13 300,00 | 55 466,67 135 000,00 13 278,75 | 100 100 100 |
| 5. | Организация и проведение туристического слета | 207 000,00 | 207 000,00 | 100 |
| 6. | Организация посещения жителями МО города Павловска культурно-досуговых и культурно-просветительских объектов (театров, музеев, кинотеатров, концертных площадок, цирка, планетария, зоопарка и т.д.) Международный День пожилых людей: - билеты; - транспортная доставка на мероприятие | 72 200,00 9 500,00 | 72 200,00 9 500,00 | 100 100 |
| 7. | Организация и проведение Фестиваля самодеятельного творчества пожилых людей «Счастливый возраст»: - цветочная продукция победителям и участникам конкурса | 32 600,00 | 32 600,00 | 100 |
|  | Итого | 1 178 100,00 | 1 177 995,41 | 100 |

ОТЧЕТ

об исполнении муниципальной программы

«Организация местных и участие в организации и проведении городских

праздничных и иных зрелищных мероприятий» на 2015 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Сведения об объемах финансирования, (руб.) | % исполнения от запланированного |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Запланировано (за счет средств местного бюджета МО города Павловска) | Исполнено (за счет средств местного бюджета МО города Павловска) |  |
| 1. | День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и города Павловска от оккупации: - торжественный прием от имени Главы муниципального образования города Павловска; - концертная программа; - приобретение цветочной продукции для торжественно-траурных мероприятий на территории муниципального образования города Павловска | 71 350,00 | 71 350,00 37 600,00 25 000,00 8 750,00 | 100 |
| 2. | Масленица Организация и проведение народного гуляния «Широкая масленица» для жителей муниципального образования города Павловска | 38 400,00 | 38 400,00 38 400,00 | 100 |
| 3. | Международный женский день 8 Марта Организация и проведение для жителей муниципального образования города Павловска праздничного концерта «О женщинах с любовью», приуроченного к празднику «8 марта - Международный женский день»: - приобретение цветочной продукции; - концертная программа | 80 000,00 | 80 000,00 24 000,00 56 000,00 | 100 |
| 4. | Международный день освобождения узников фашистских лагерей: -организация и проведение вечера памяти «Забыть войну я не имею права», приуроченного к Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей, для жителей муниципального образования города Павловска - членов общества бывших малолетних узников фашистских концентрационных лагерей «Союз» | 29 400,00 | 29 400,00 29 400,00 | 100 |
| 5. | День Победы: - торжественные мероприятия по вручению юбилейных медалей (цветочная продукция); - приобретение цветочной продукции для торжественно-траурных мероприятий на территории муниципального образования города Павловска; - торжественный прием от имени Главы муниципального образования города Павловска; - концертная программа; - издание книги «Победители – потомкам!»; - организация подписки на периодическую печать для жителей (ветеранов) города Павловска | 327 700,00 | 327 628,40 67 725,00 14 000,00 85 000,00 55 000,00 89 950,00 15 953,40 | 100 |
| 6. | День выпускников: - организация поздравления медалистов и лучших выпускников ГБОУ, расположенных на территории муниципального образования города Павловска | 60 000,00 | 60 000,00 60 000,00 | 100 |
| 7. | День памяти и скорби: - приобретение цветочной продукции для торжественно-траурных мероприятий на территории муниципального образования города Павловска | 3 000,00 | 3 000,00 3 000,00 | 100 |
| 8. | День любви, семьи и верности (именины города Павловска): - организация и проведение уличного праздника «Пусть смеются дети» для детей, проживающих на территории муниципального образования города Павловска; - организация торжественного мероприятия по возложению цветов к памятнику И. Штрауса; - организация церемонии награждения жителей муниципального образования города Павловска - участников и победителей конкурса на лучшее оформление городской среды в 2015 году (грамоты и подарки участникам); - торжественный прием от имени Главы муниципального образования города Павловска; - организация и проведение праздничного фейерверка | 390 900,00 | 390 890,60 99 333,33 5 000,00 144 632,27 41 925,00 100 000,00 | 100 |
| 9. | День памяти жертв блокады: - приобретение цветочной продукции для торжественно-траурных мероприятий на территории муниципального образования города Павловска | 3 000,00 | 3 000,00 3 000,00 | 100 |
| 10. | Международный день пожилых людей: - организация и проведение вечера отдыха «Золотая осень» для жителей муниципального образования города Павловска; - концертная программа; - организация подписки на периодическую печать для жителей города Павловска | 72 100,00 | 72 078,05 28 500,00 25 000,00 18 578,05 | 100 |
| 11. | День матери: - организация и проведение вечера отдыха для жителей муниципального образования города Павловска; - концертная программа | 54 400,00 | 54 400,00 25 000,00 29 400,00 | 100 |
| 12. | Международный день инвалидов: - организация и проведение вечера отдыха «От сердца к сердцу» для жителей муниципального образования города Павловска - членов общества инвалидов; - концертная программа | 56 900,00 | 56 900,00 27 900,00 29 000,00 | 100 |
| 13. | День Неизвестного Солдата: - приобретение цветочной продукции для торжественно-траурных мероприятий на территории муниципального образования города Павловска | 3 500,00 | 3 500,00 3 500,00 | 100 |
| 14. | День основания города Павловска: - организация и проведение торжественного вечера для почетных жителей, представителей общественности, руководителей учреждений и предприятий города Павловска; - приобретение цветочной продукции; - организация и проведение конкурса «Павловская жемчужина – 2015» - оформление книги «Почетных жителей» | 106 600,00 | 106 600,00 71 800,00 21 800,00 8 000,00 5 000,00 | 100 |
| 15. | Новый год: Организация и проведение новогодних представлений для детей – жителей муниципального образования -новогодние подарки Организация поздравлений жителей муниципального образования, коллективов предприятий и учреждений, общественных организаций, почетных граждан с новогодними и рождественскими праздниками: - новогодние поздравления (открытки, конверты) Организация праздничного вечера «Новый год встречаем вместе» для жителей муниципального образования: - праздничные наборы | 178 050,00 | 178 020,00 123 750,00 4 270,00 50 000,00 | 100 |
|  | Итого | 1 475 300,00 | 1 475 167,05 | 100 |

ОТЧЕТ

об исполнении муниципальной программы

«Обеспечение условий для развития на территории города Павловска физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования» на 2015 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Сведения об объемах финансирования, (руб.) | % исполнения от запланированного |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Запланировано (за счет средств местного бюджета МО города Павловска) | Исполнено (за счет средств местного бюджета МО города Павловска) |  |
| 1. | Организация работы спортивных секций для подростков и молодежи города Павловска (в соответствии с муниципальными контрактами) | 167 800,00 | 167 798,98 | 100 |
| 2. | Организация и проведение соревнований по различным видам спорта, спортивных праздников, физкультурно-массовых и оздоровительных мероприятий | 319 200,00 | 319 111,12 | 100 |
| 2.1. | Соревнования по технике лыжного туризма «Мариенталь» - призы победителям и участникам соревнований | 15 550,00 | 15 543,12 15 543,12 | 100 |
| 2.2. | Открытый турнир по волейболу - муниципальный контракт на судейство; - наградная продукция: медали, грамоты; - призы победителям и участникам соревнований | 26 310,00 | 26 301,34 6 000,00 20 301,34 | 100 |
| 2.3 | Турнир по минифутболу «Кубок Победы», посвященный 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне - муниципальный контракт на судейство; - наградная продукция: медали, грамоты; - призы победителям и участникам соревнований | 55 810,00 | 55 806,32 6 500,00 49306,32 | 100 |
| 2.4 | Легкоатлетическая эстафета «Кубок Победы», посвященная 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне» - муниципальный контракт на судейство; - наградная продукция: медали, грамоты; - призы победителям и участникам соревнований | 44 300,00 | 44 280,25 4 500,00 39 780,25 | 100 |
| 2.5 | Летняя спартакиада детей и подростков - муниципальный контракт на судейство - призы победителям и участникам соревнований | 17 000,00 | 16 981,52 5 500,00 11 481,52 | 100 |
| 2.6 | Спортивный праздник «Всей семьей на стадион» - муниципальный контракт на судейство; - наградная продукция: грамоты - призы победителям и участникам соревнований - призы болельщикам команд | 45 330,00 | 45 327,76 5 500,00 39 827,76 | 100 |
| 2.7. | Футбольный турнир памяти Г.А Дюперрона - основоположника российского футбола - муниципальный контракт на судейство; - наградная продукция: медали, грамоты; - призы победителям и участникам соревнований | 28 660,00 | 28 653,50 5 500,00 23 153,50 | 100 |
| 2.8. | Турнир по минифутболу «Спорт-дорога к миру» - муниципальный контракт на судейство; - наградная продукция: медали, грамоты; - призы победителям и участникам соревнований | 46 800,00 | 46 796,54 6 500,00 40 296,54 | 100 |
| 2.9. | Соревнования по спортивному ориентированию - грамоты; - призы победителям и участникам соревнований | 12 700,00 | 12 690,94 12 690,94 | 100 |
| 2.10. | Открытый турнир по баскетболу - муниципальный контракт на судейство; - наградная продукция: медали, грамоты; - призы победителям и участникам соревнований | 26 740,00 | 26 729,83 6 000,00 20 729,83 | 100 |
| 3. | Приобретение спортивного инвентаря и оборудования, спортивного снаряжения | 15 500,00 | 15 443,00 | 100 |
|  | Итого | 502 500,00 | 502 353,10 | 100 |

ОТЧЕТ

об исполнении муниципальной программы

«Мероприятия по содействию развития малого бизнеса на территории муниципального образования г. Павловска» на 2015 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Сведения об объемах финансирования, (руб.) | % исполнения от запланированного |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Запланировано (за счет средств местного бюджета МО города Павловска) | Исполнено (за счет средств местного бюджета МО города Павловска) |  |
| 1. | Проведение обучающих семинаров, консультаций для предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования города Павловска | 10 000,00 | 10 000,00 | 100 |
|  | ИТОГО | 10 000,00 | 10 000,00 | 100 |

ОТЧЕТ

об исполнении муниципальной программы

«Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан на территории муниципального образования города Павловска» на 2015 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Сведения об объемах финансирования, (руб.) | % исполнения от запланированного |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Запланировано (за счет средств местного бюджета МО города Павловска) | Исполнено (за счет средств местного бюджета МО города Павловска) |  |
| I. Организация и проведение памятных акций, связанных с историей России |
| 1.1. | «Есть такая профессия Родину защищать» (мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества) - тематическая интерактивная программа для учащейся молодежи - «Ты защитник» | 49 000,00 | 49 000,00 | 100 |
| 1.2. | «Салют Победы нашей» (торжественные мероприятия, посвященные празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.): - выпуск сборника творческих, исследовательских работ учащихся образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования города Павловска «Пусть помнят живые, пусть знают потомки» | 99 700,00 | 99 640,00 | 100 |
| 1.3. | «С днем рождения, любимый город!» (мероприятия, посвященные Дню основания города Павловска): - проведение конкурса знатоков города Павловска среди учащихся школ МО: - муниципальный контракт на проведение конкурса; - призы командам победителям и участникам конкурса; грамоты | 40 000,00 | 39 990,84 3 999,84 35 991,00 | 100 |
| II. Организация и проведение мероприятий с допризывной молодежью |
| 2.1. | Участие в мероприятиях с допризывной молодежью (Днях призывника, Спартакиаде допризывной молодежи и других) | 9 900,00 | 9 900,00 | 100 |
| Итого | 198 600,00 | 198 530,84 | 100 |

ОТЧЕТ

об исполнении муниципальной программы

«Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования города Павловска»  на 2015 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Сведения об объемах финансирования, (руб.) | % исполнения от запланированного |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Запланировано (за счет средств местного бюджета МО города Павловска) | Исполнено (за счет средств местного бюджета МО города Павловска) |  |
| 1. | Проведение экологического фестиваля по охране окружающей среды «Нам здесь жить - 2015»: - призы и грамоты участникам | 41 500,00 | 41 443,22 | 100 |
| Итого | 41 500,00 | 41 443,22 | 100 |

ОТЧЕТ

об исполнении муниципальной программы

«Периодические издания, учреждённые представительным органом местного самоуправления»  на 2015 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Сведения об объемах финансирования, (руб.) | % исполнения от запланированного |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Запланировано (за счет средств местного бюджета МО города Павловска) | Исполнено (за счет средств местного бюджета МО города Павловска) |  |
| 1. | Издание и распространение печатного издания Муниципального Совета города Павловска газеты «Наш Павловск» | 1 331 700,00 | 1 331 604,00 | 100 |
| Итого | 1 331 700,00 | 1 331 604,00 | 100 |