Местная администрация

города Павловска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 сентября 2015 года									           № 259

| «О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство территории муниципального образования города Павловска» на 2015 год», утвержденные постановлением Местной администрации города Павловска от 30.09.2014 № 198 (с учетом изменений от 21.11.2014 № 254; от 18.12.14 № 275; от 12.03.2015 № 56; от 02.06.2015 № 158) |  |
| --- | --- |

В целях реализации полномочий органов местного самоуправления в соответствии со ст.10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», ст. 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Местная администрация города Павловска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Благоустройство территории муниципального образования города Павловска» на 2015 год, утвержденную постановлением Местной администрации города Павловска от 30.09.2014 № 198 (с учетом изменений от 21.11.2014 № 254 от 18.12.14 № 275; от 02.06.2015 № 158) следующие изменения:

1.1.  Объемы и источники финансирования подпрограммы 1 «Текущий ремонт и озеленение придомовых территорий и территорий дворов, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки, организация дополнительных парковочных мест, установка, содержание и ремонт ограждений газонов, установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования» изложить в новой редакции:

«бюджет муниципального образования города Павловска на 2015 год в сумме 8 459 600 рублей».

1.2. План мероприятий муниципальной подпрограммы 1 «Текущий ремонт и озеленение придомовых территорий и территорий дворов, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки, организация дополнительных парковочных мест, установка, содержание и ремонт ограждений газонов, установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.3. Объемы и источники финансирования программы 2 «Устройство искусственных неровностей на проездах и въездах на придомовых территориях и дворовых территориях»  изложить в новой редакции:

«бюджет муниципального образования города Павловска на 2015 год в сумме 1 450 600 рублей».

1.4. План мероприятий муниципальной подпрограммы 2 «Устройство искусственных неровностей на проездах и въездах на придомовых территориях и дворовых территориях» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Местной администрации

города Павловска				                                                                 М.Ю. Сызранцев

Приложение № 1

к постановлению Местной администрации

города Павловска от 25.09.2015  № 259

План мероприятий муниципальной подпрограммы  1

«Текущий ремонт и озеленение придомовых территорий и территорий дворов, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки, организация дополнительных парковочных мест, установка, содержание и ремонт ограждений газонов, установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования»

| № п/п | Адреса, виды работ | Срок исполнения | Планируемые предельные объемы финансирования (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | г. Павловск, ул. Васенко, д.18а. Текущий ремонт придомовой территории и территории двора | 2-3 квартал | 1202,1 |
| 2. | г. Павловск, ул. Пионерская, д.1,к1,2,3. Текущий ремонт придомовой территории и территории двора | 2-3 квартал | 1940,7 |
| 3. | г. Павловск, ул. Лебединая, д.16а. Текущий ремонт придомовой территории и территории двора | 2-3 квартал | 2642,6 |
| 4. | г. Павловск, ул. Васенко, д.18а, ул. Пионерская, д.1,к1,2,3, ул. Лебединая, д.16а. Технический надзор за выполнением работ по текущему ремонту дворовых территорий | 2-3 квартал | 12,2 |
| 5. | г. Павловск, ул. Конюшенная, д.15а. Текущий ремонт пешеходной дорожки | 2-3 квартал | 36,9 |
| 6. | г. Павловск, ул. Васенко, д.18а. Восстановительная стоимость зеленых насаждений | 2-3 квартал | 140,1 |
| 7. | г. Павловск, ул. Пионерская, д.1,к1,2,3. Восстановительная стоимость зеленых насаждений | 2-3 квартал | 191,1 |
| 8. | г. Павловск, ул. Лебединая, д.16а. Восстановительная стоимость зеленых насаждений | 2-3 квартал | 168,0 |
| 9. | г. Павловск. Текущий ремонт проездов: г. Павловск, ул. Березовая д.21; ул. Слуцкая д.10; ул. Горная д.10; ул. Детскосельская д.15; ул. Лебединая д.20; ул. Пионерская д.17 | 2-3 квартал | 496,4 |
| 10. | г. Павловск. Закупка и доставка растительного грунта | 2 квартал | 154,0 |
| 11. | г. Павловск. Содержание и обслуживание цветочных вазонов | 2-3 квартал | 73,1 |
| 12. | г. Павловск, пер. Медвежий, д.2/5, ул. Лебединая, 12/4. Установка ограждений газонов | 3 квартал | 126,5 |
| 13. | г. Павловск. Содержание и ремонт ограждений газонов, установка и содержание малых архитектурных форм | 2 квартал | 29,7 |
| 14. | г. Павловск. Изготовление проектов благоустройства внутридворовых территорий г. Павловск, ул. Конюшенная, д.2, 15а; ул. Васенко д.10а; ул. Обороны д.6; ул. Садовая д.45/29; ул. 1-я Краснофлотская; ул. Екатерининская; ул. Толмачева (между д.7 и д.11) | 4 квартал | 1246,2 |
| 15. |  | ИТОГО | 8459,6 |

Приложение № 2

к постановлению Местной администрации

города Павловска от 25.09.2015  № 259

План мероприятий муниципальной подпрограммы 2

«Устройство искусственных неровностей на проездах и въездах на придомовых территориях и дворовых территориях»

| № п/п | Наименование мероприятия (Адреса, виды работ) | Срок исполнения | Планируемые предельные объемы финансирования ( тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт ранее установленных искусственных неровностей | 2-4 квартал | 50,00 |
| 2. | Устройство искусственных неровностей (доставка и установка) по адресам: г. Павловск, ул. Госпитальная/ул. Конюшенная д.16,18; ул. 1-я Советская д.11,13/ул. Гуммолосаровская д.11/ул. Толмачева; ул. Толмачева д.7,3; ул. Мичурина/ул. Гуммолосаровская д.7; пер. Медвежий д. 2/5/ ул. Березовая д.8; ул. Лебединая д.12/4/ул. Васенко 11/6; ул. Толмачева д.15; ул. Пионерская д.1/3; ул. Лебединая д.3 | 2-4 квартал | 1400,6 |
|  |  | ИТОГО | 1450,6 |