Местная администрация

города Павловска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 декабря 2014 года										№ 286

| «О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство территории муниципального образования города Павловска» на 2015 год», утвержденную постановлением Местной администрации города Павловска от 30.09.2014 № 198 (с учетом изменений от 21.11.2014 № 254; от 18.12.14 № 275) |  |
| --- | --- |

В целях реализации полномочий органов местного самоуправления в соответствии со ст.10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», ст. 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Местная администрация города Павловска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Благоустройство территории муниципального образования города Павловска» на 2015 год, утвержденную постановлением Местной администрации города Павловска от 30.09.2014 № 198 (с учетом изменений от 21.11.2014 № 254 от 18.12.14 № 275) следующие изменения:

1.1. План мероприятий муниципальной подпрограммы 1 «Текущий ремонт и озеленение придомовых территорий и территорий дворов, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки, организация дополнительных парковочных мест, установка, содержание и ремонт ограждений газонов, установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. План мероприятий муниципальной подпрограммы 3 «Создание зон отдыха, обустройство, содержание и уборка территорий детских и спортивных площадок на территории муниципального образования г. Павловска» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Местной администрации

города Павловска				                                                                 М.Ю. Сызранцев

Приложение № 1

к постановлению Местной администрации

города Павловска от 29.12.2014  № 286

План мероприятий муниципальной подпрограммы  1

«Текущий ремонт и озеленение придомовых территорий и территорий дворов, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки, организация дополнительных парковочных мест, установка, содержание и ремонт ограждений газонов, установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования»

| № п/п | Адреса, виды работ | Срок исполнения | Планируемые предельные объемы финансирования (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | г. Павловск, ул. Васенко, д.18а. Текущий ремонт придомовой территории и территории двора | 2-3 квартал | 1246,00 |
| 3. | г. Павловск, ул. Пионерская, д.1,к1,2,3. Текущий ремонт придомовой территории и территории двора | 2-3 квартал | 2025,00 |
| 4. | г. Павловск, ул. Лебединая, д.16а. Текущий ремонт придомовой территории и территории двора | 2-3 квартал | 2724,00 |
| 5. | г. Павловск, ул. Васенко, д.18а, ул. Пионерская, д.1,к1,2,3, ул. Лебединая, д.16а. Технический надзор за выполнением работ по текущему ремонту дворовых территорий | 2-3 квартал | 100,00 |
|  | г. Павловск, ул. Конюшенная, д.15а. Текущий ремонт тротуаров | 2-3 квартал | 300,00 |
| 7. | г. Павловск, ул. Васенко, д.18а. Восстановительная стоимость зеленых насаждений | 2-3 квартал | 140,1 |
| 8. | г. Павловск, ул. Пионерская, д.1,к1,2,3. Восстановительная стоимость зеленых насаждений | 2-3 квартал | 191,1 |
|  | г. Павловск, ул. Лебединая, д.16а. Восстановительная стоимость зеленых насаждений | 2-3 квартал | 168,00 |
| 9. | г. Павловск. Текущий ремонт проездов | 2-3 квартал | 500,00 |
| 10. | г. Павловск. Закупка и доставка растительного грунта | 2 квартал | 300,00 |
| 11. | г. Павловск. Содержание и обслуживание цветочных вазонов | 2-3 квартал | 150,00 |
| 12. | г. Павловск, пер. Медвежий, д.2/5, ул. Лебединая, 12/4. Установка ограждений газонов | 3 квартал | 300,00 |
| 13. | г. Павловск. Содержание и ремонт ограждений газонов, установка и содержание малых архитектурных форм | 2 квартал | 255,80 |
| 14. | г. Павловск. Изготовление проектов благоустройства внутридворовых территорий г. Павловск, ул. Конюшенная, д. 16/13 | 4 квартал | 600,00 |
|  |  | ИТОГО | 9000,00 |

Приложение № 2

к постановлению Местной администрации

города Павловска от 29.12.2014  № 286

План мероприятий муниципальной подпрограммы  3

«Создание зон отдыха, обустройство, содержание и уборка территорий детских и спортивных площадок на территории муниципального образования г. Павловска»

| № п/п | Адреса, виды работ | Срок исполнения | Планируемые предельные объемы финансирования ( тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
| Обустройство, содержание и уборка территорий детских площадок |
| 1.1. | Устройство основания детской площадки, по адресу: п. Гамболово, за д.24 А | 2-4 квартал | 466,00 |
| 1.2 | Устройство основания детской площадки, по адресу: г. Павловск, ул. 1-я Краснофлотская, квартал 16260 А | 2-4 квартал | 2782,00 |
| 1.3. | Изготовление, доставка, монтаж оборудования детских площадок по адресам: п. Гамболово, за д.24, ул. Лебединая, д.16а, ул. Васенко, д.18а, ул. Пионерская, д.1, к.1,2,3 | 2-4 квартал | 3352,00 |
| 1.4. | Услуги по техническому надзору за выполнением работ по устройству основания детских площадок и монтажу оборудования по адресам: г. Павловск, ул. 1-я Краснофлотская, квартал 16260 А., п. Гамболово, за д.24, г. Павловск, ул. Лебединая, д.16а, ул. Васенко, д.18а, ул. Пионерская, д.1, к.1,2,3 | 2-4 квартал | 100,00 |
| 1.5. | Завоз песка в песочницы, расположенные на детских площадках | 2 квартал | 100,00 |
| 1.6. | Ремонт травмоопасного игрового оборудования, удаление граффити (купальный пруд лестница) + скамейки дополнительно | 3 квартал | 100,00 |
| II. Обустройство, содержание и уборка территорий спортивных площадок |
| 2.1. | Ремонт травмоопасного спортивного оборудования |  | 100,00 |
|  |  | ИТОГО | 7000,00 |