Местная администрация

города Павловска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07 декабря 2016 года										№ 344

| О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство территории муниципального образования город Павловск» на 2017 год, утвержденную постановлением Местной администрации города Павловска от 25.10.2016 № 299 |  |
| --- | --- |

В целях реализации полномочий органов местного самоуправления в соответствии со ст.10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», ст. 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Местная администрация города Павловска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Благоустройство территории муниципального образования город Павловск» на 2017 год, утвержденную постановлением Местной администрации города Павловска от 25.10.2016 № 299 следующие изменения:

1.1. План мероприятий муниципальной подпрограммы 1 «Текущий ремонт и озеленение придомовых территорий и территорий дворов, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки, организация дополнительных парковочных мест, установка, содержание и ремонт ограждений газонов, установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в информационно-аналитическом бюллетене «Муниципальные новости города Павловска» и разместить на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://www.mo-pavlovsk.ru/.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Местной администрации

города Павловска				        	                                                     М.Ю. Сызранцев

Приложение 1

к постановлению Местной администрации

города Павловска от 07.12.2016 № 344

План мероприятий муниципальной подпрограммы  1

«Текущий ремонт придомовых и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки, организация дополнительных парковочных мест на дворовых территориях, установка, содержание и ремонт ограждений газонов, установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели                                                                 и хозяйственно-бытового оборудования»

| № п/п | Наименование мероприятия (Адреса, виды работ) | Срок исполнения | Планируемые предельные объемы финансирования ( тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Закупка и доставка растительного грунта. | 2 квартал | 185,4 |
| 2. | Содержание и обслуживание цветочных вазонов | 2-3 квартал | 97,0 |
| 3. | Содержание и ремонт ограждений газонов, установка и содержание малых архитектурных форм. | 2 квартал | 150,0 |
| 4. | Изготовление проектов благоустройства: - г. Павловск, Березовая ул., д. 23,19,21; Слуцкая ул. д.15 - г. Павловск, Слуцкая ул., д.8. - г. Павловск, Мичурина ул., д.3. - г. Павловск, п. Динамо, Новая ул., д.10 - г. Павловск, п. Динамо, Клубная ул., д.1. - г. Павловск, п. Динамо, Горная ул. д.14. - г. Павловск, Госпитальная ул., участок 2, (сквер севернее д.23, лит. А по Госпитальной ул.) - г.Павловск, №16043, Акт обследования № 42-105-140,западнее пересечения ул. Березовая и ул. Садовой (у Купального пруда). | 1-2 квартал | 2138,9 |
| 5. | Текущий ремонт придомовых и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки: - г. Павловск, Госпитальная ул., д. 13 - г. Павловск, поселок Динамо, Пионерская ул., д. 6 - г. Павловск, поселок Динамо, Пионерская ул., д.1, кор.3 - г. Павловск, поселок Динамо, Пионерская ул., д.13 | 2-3 квартал | 300,0 |
|  |  | ИТОГО | 2871,3 |