Местная администрация внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт – Петербурга город Павловск

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 06 марта 2024 года						                     № 58а

| О внесении изменений в муниципальные программы внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга город Павловск на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, утвержденные постановление Местной администрации города Павловска от 25.09.2023 №294 (с учетом изменений от 06.12.2023 №390) |  |
| --- | --- |

В целях реализации полномочий органов местного самоуправления в соответствии со ст. 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», руководствуясь ст. 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 28.12.2022  №780-145 «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Местная администрация внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт – Петербурга город Павловск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Изложить подпункт 1.1 постановления Местной администрации внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт – Петербурга город Павловск от 25.09.2023 №294 «Об утверждении муниципальных программ внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга город Павловск на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» (с учетом изменений от 06.12.2023 №390) в новой редакции:

«1.1. «Благоустройство территории муниципального образования город Павловск»  на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов - согласно приложению № 1 (код раздела 0503, код целевой статьи: подпрограмма 1 «Благоустройство земельных участков, не относящихся к внутриквартальным территориям, в пределах установленных полномочий» – 60000 00301, подпрограмма 2 «Размещение и содержание наружной информации в части указателей, информационных щитов и стендов»  -- 60000 00302, подпрограмма 3 «Благоустройство внутриквартальных территорий муниципального образования в пределах установленных полномочий» – 60000 00303, подпрограмма 4 «Архитектурно-строительное проектирование и строительство объектов наружного освещения детских и спортивных площадок» – 60000 00305, подпрограмма 5 «Осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования город Павловск» - 60000 00307, подпрограмма 6 «Временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления города Павловска к мероприятиям на внутриквартальных территориях» – 60000 00306, подпрограмма 7 «Расходы на организацию  благоустройства территории муниципального образования в рамках выполнения мероприятий программы «Петербургские дворы» - 60000 SP001, 60000 NP001.»

2. Внести в муниципальную программу «Благоустройство территории муниципального образования город Павловск» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, утвержденную постановлением Местной администрации города Павловска от 25.09.2023 №294 (с учетом изменений от 06.12.2023 №390) следующие изменения:

2.1. Подпрограмму 3 «Благоустройство внутриквартальных территорий муниципального образования в пределах установленных полномочий» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2.2. План мероприятий муниципальной подпрограммы 3 «Благоустройство внутриквартальных территорий муниципального образования в пределах установленных полномочий» на 2024 год изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2.3. Оценку эффективности реализации подпрограммы изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2.4. Подпрограмму 4 «Архитектурно-строительное проектирование и строительство объектов наружного освещения детских и спортивных площадок» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2.5. План мероприятий муниципальной подпрограммы 4 «Архитектурно-строительное проектирование и строительство объектов наружного освещения детских и спортивных площадок» на 2024 год изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2.6. Оценку эффективности реализации подпрограммы изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2.7. Подпрограмму 6 «Временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления города Павловска к мероприятиям на внутриквартальных территориях» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2.8. План мероприятий муниципальной подпрограммы 6 «Временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления города Павловска к мероприятиям на внутриквартальных территориях» на 2024 год изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2.9. Оценку эффективности реализации подпрограммы изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2.10. Подпрограмму 7 «Расходы на организацию благоустройства территории муниципального образования в рамках выполнения мероприятий программы «Петербургские дворы» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2.11. План мероприятий муниципальной подпрограммы 7 «Расходы на организацию благоустройства территории муниципального образования в рамках выполнения мероприятий программы «Петербургские дворы» на 2024 год изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2.12. Оценку эффективности реализации подпрограммы изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление опубликовать в информационно-аналитическом бюллетене «Муниципальные новости города Павловска» и разместить на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://www.mo-pavlovsk.ru/.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Местной администрации	        	                                       А.В. Козлова

|  | Приложение 1 к постановлению Местной администрации внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт – Петербурга города Павловска от 06.03.2024 № 58а |
| --- | --- |

Подпрограмма 3

«Благоустройство внутриквартальных территорий муниципального образования в пределах установленных полномочий» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

| Нормативно - правовые основание для разработки подпрограммы | - Бюджетный кодекс Российской Федерации; -Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»; - Устав внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга город Павловск. |
| --- | --- |
| Цели подпрограммы | -создание комплекса мероприятий, направленных на улучшение качества жизни населения муниципального образования, в том числе мероприятия по улучшению благоустройства внутриквартальных территорий в целях повышения комфортности городской среды, созданию безопасных условий для проживания. |
| Целевые индикаторы (показатели) программы | количество детских площадок, установленных за счет средств муниципального образования город Павловск в 2024 году и плановом периоде 2025 и 2026 годов; количество уложенного резинового покрытия детских площадок; количество утвержденных проектов детских и спортивных площадок; количество завезенного песка в песочницы, расположенные на детских площадках. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Бюджет муниципального образования город Павловск на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов: 1) на 2024 год – в сумме 40 686,1 тыс. руб.; 2) на 2025 год – в сумме 29 467,8 тыс. руб.; 3) на 2026 год – в сумме 29 329,0 тыс. руб. |
| Исполнители основных мероприятий подпрограммы | Отдел социальной политики и экономического развития Местной администрации города Павловска и/или юридические лица, определяемые на основании конкурсных процедур. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Реализация программы приведет к созданию благоприятных условий для проживания жителей муниципального образования, улучшит внешний вид территории муниципального образования, повысит степень удовлетворённости населения уровнем благоустройства территории. |

План мероприятий муниципальной подпрограммы 3

«Благоустройство внутриквартальных территорий муниципального образования в пределах установленных полномочий» на 2024 год

| № п/п | Наименование работ | Срок исполнения | Планируемые предельные объемы финансирования (тыс. руб.) | Планируемые натуральные показатели | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Устройство основания спортивной площадки, изготовление, доставка, монтаж оборудования зоны отдыха, спортивной площадки, благоустройство территории | 2-4 квартал | 34 498,2 | - Просвещения ул., участок 1 | Отдел социальной политики и экономического развития |
| 2. | Ведение технического надзора | 2-4 квартал | 100,0 | - Просвещения ул., участок 1 - Госпитальная ул., д. 24 | Отдел социальной политики и экономического развития |
| 3. | Завоз песка в песочницы, расположенные на детских площадках | 2 квартал | 79,1 | 25,5 куб. м | Отдел социальной политики и экономического развития |
| 4. | Закупка и доставка растительного грунта | 2 квартал | 455,0 | 250 куб. м | Отдел социальной политики и экономического развития |
| 5. | Ремонт и содержание элементов благоустройства, травмоопасного игрового оборудования, спортивных площадок, удаление граффити, заливка катков, осмотры с целью составления сметного расчета | 1-4 квартал | 2 000,0 | Заливка катков по адресам: пос. Динамо, ул. Новая, д. 10; ул. Берёзовая, д.19. Ремонт детских площадок и удаление граффити по фактической потребности | Отдел социальной политики и экономического развития |
| 6. | Изготовление проектов детских и спортивных площадок | 1-4 квартал | 319,5 | - Территория у д. 15 и д. 13 по ул. Пионерской | Отдел социальной политики и экономического развития |
| 7. | Содержание и обслуживание цветочных вазонов (включая составление сметы) | 2-3 квартал | 304,9 | 60 вазонов, 1 клумба | Отдел социальной политики и экономического развития |
| 8. | Ремонт покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, проведение санитарных рубок (включая составление сметы и ведение технического надзора) | 2-4 квартал | 2 929,4 | По фактической потребности | Отдел социальной политики и экономического развития |
|  | ИТОГО |  | 40 686,1 |  |  |

Примечание: Объем финансирования отдельных мероприятий может отличаться от запланированного при условии сохранения предельного лимита финансирования всех мероприятий.

Оценка эффективности реализации подпрограммы

| Наименование целевого индикатора | Исполнитель, ответственный за достижение целевого индикатора | Ед. изм. | Значение целевого индикатора |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановый индикатор утвержденный подпрограммой | Фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации подпрограммы | Эффективность целевого индикатора (%) | Обоснование причин отрицательной динамики эффективности (менее 100%) |
| Устройство детских и спортивных площадок | Нефёдов Ю.Ю. | Шт. | 1 |  |  |  |
| Изготовление проектов |  | Шт. | 1 |  |  |  |
| Завоз песка в песочницы |  | Куб. м. | 25,5 |  |  |  |
| Закупка и доставка растительного грунта |  | Куб. м. | 215 |  |  |  |
| Содержание и обслуживание цветочных вазонов |  |  | 60 вазонов, 1 клумба |  |  |  |
| Объем средств на реализацию данной программы |  | Тыс. руб. | 40 686,1 |  |  |  |
| Сумма средств программы, освоенная посредством размещения муниципального заказа |  | % | 100 |  |  |  |
| Эффективность реализации программы |  |  |  |  | Индикатор 1+2+3+4+5+6 х100/6 |  |

Подпрограмма 4

«Архитектурно-строительное проектирование и строительство объектов наружного освещения детских и спортивных площадок» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

| Нормативно - правовые основание для разработки подпрограммы | - - Бюджетный кодекс Российской Федерации; -Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»; - Устав внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга город Павловск. |
| --- | --- |
| Цели подпрограммы | - создание комплекса мероприятий, направленных на улучшение качества жизни населения муниципального образования, в том числе мероприятия по улучшению благоустройства внутриквартальных территорий в целях повышения комфортности городской среды, созданию безопасных условий для проживания. |
| Целевые индикаторы (показатели) программы | Изготовление проектов наружного освещения детских и спортивных площадок |
| Сроки реализации подпрограммы | 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Бюджет муниципального образования город Павловск на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов: 1) на 2024 год - в сумме 231,2 тыс. руб.; 2) на 2025 год - в сумме 1 000,0 тыс. руб.; 3) на 2026 год – в сумме 1 000,0 тыс. руб. |
| Исполнители основных мероприятий подпрограммы | Отдел социальной политики и экономического развития Местной администрации города Павловска |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Реализация программы приведет к созданию благоприятных условий для проживания жителей муниципального образования, улучшит внешний вид территории муниципального образования, повысит степень удовлетворённости населения уровнем благоустройства территории. |

План мероприятий муниципальной подпрограммы 4

«Архитектурно-строительное проектирование и строительство объектов наружного освещения детских и спортивных площадок»

на 2024 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Планируемые предельные объемы финансирования (тыс. руб.) | Планируемые натуральные показатели | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Изготовление проектов наружного освещения детских и спортивных площадок | в течение года | 231,2 | - улица Просвещения, участок 1 | Отдел социальной политики и экономического развития |
|  |  | ИТОГО | 231,2 |  |  |

Оценка эффективности реализации программы

| Наименование целевого индикатора | Исполнитель, ответственный за достижение целевого индикатора | Ед. изм. | Значение целевого индикатора |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановый индикатор утвержденный программой | Фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации программы | Эффективность целевого индикатора (%) | Обоснование причин отрицательной динамики эффективности (менее 100%) |
| Изготовление проектов наружного освещения детских и спортивных площадок | Нефедов Ю.Ю. | Шт. | 231,2 |  |  |  |
| Объем средств на реализацию данной программы |  | Тыс. руб. | 2 000,0 |  |  |  |
| Сумма средств программы, освоенная посредством размещения муниципального заказа |  | % | 100 |  |  |  |
| Эффективность реализации программы |  | х | х | х | Индикатор 1+2+3 х100/3 |  |

Подпрограмма 6

«Временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления города Павловска к мероприятиям на внутриквартальных территориях» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

| Нормативно - правовые основание для разработки подпрограммы | - Бюджетный кодекс Российской Федерации; -Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»; - Устав внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга город Павловск. |
| --- | --- |
| Цели подпрограммы | - создание комплекса мероприятий, направленных на улучшение качества жизни населения муниципального образования, в том числе мероприятия по улучшению благоустройства на внутриквартальных территориях в целях повышения комфортности городской среды, созданию безопасных условий для проживания. |
| Целевые индикаторы (показатели) программы | количество адресов, оформленных к празднованию Нового года; количество адресов, оформленных к празднованию Дня победы. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Бюджет муниципального образования город Павловск на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов: 1) на 2024 год – в сумме 2 500,7 тыс. руб.; 2) на 2025 год – в сумме 3 432,3 тыс. руб.; 3) на 2026 год – в сумме 3 569,3 тыс. руб. |
| Исполнители основных мероприятий подпрограммы | Отдел социальной политики и экономического развития Местной администрации города Павловска и/или юридические лица, определяемые на основании конкурсных процедур. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Реализация программы приведет к созданию благоприятных условий для проживания жителей муниципального образования, улучшит внешний вид территории муниципального образования, повысит степень удовлетворённости населения уровнем благоустройства территории. |

План мероприятий муниципальной подпрограммы 6

«Временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления города Павловска к мероприятиям на внутриквартальных территориях» на 2024 год

| № п/п | Наименование работ | Срок исполнения | Планируемые предельные объемы финансирования (тыс. руб.) | Планируемые натуральные показатели | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выполнение работ по оформлению территории к празднованию Нового года | 1,4 квартал | 1 987,7 | 1. пер. Песчаный, д.11/16 2. Детская площадка у Купального пруда 3. Госпитальная ул., д. 1 4. п. Динамо, Новая ул., д. 10 5. ВИР, ул. Горная, д. 14 6. Садовая ул., д. 17 (Храм св. равноап. Марии Магдалины) 7. угол Гуммолосаровская ул. и Мичурина ул. 8. Детская площадка Заречье 9. Госпитальная ул., д. 12 10. катки – Березовая ул., д. 19, п. Динамо, Новая ул., д. 10 | Отдел социальной политики и экономического развития |
| 2. | Выполнение работ по оформлению территории к празднованию Дня Победы | 2 квартал | 513,0 | 1. ул. Конюшенная, д.11 (детская площадка) 2. пер. Песчаный, д.11/16 3. ул. Мичурина, напротив д.9 по ул. Толмачёва 4. На пересечении ул. Мичурина и Гуммолосаровская 5. На пересечении ул. Мичурина и Берёзовая 6. На пересечении пер. Медвежий и ул. Конюшенная 7. На пересечении ул. Звериницкая и ул. Красного Курсанта 8. На пересечении ул. Обороны и Красного Курсанта 9. ул. Госпитальная, д.1 10. ул. Лебединая, д.14/3 11. ул. Берёзовая, д.14/10 12. детская площадка у Купального пруда | Отдел социальной политики и экономического развития |
|  | ИТОГО |  | 2 500,7 |  |  |

Примечание: Объем финансирования отдельных мероприятий может отличаться от запланированного при условии сохранения предельного лимита финансирования всех мероприятий.

Оценка эффективности реализации программы

| Наименование целевого индикатора | Исполнитель, ответственный за достижение целевого индикатора | Ед. изм. | Значение целевого индикатора |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановый индикатор утвержденный программой | Фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации программы | Эффективность целевого индикатора (%) | Обоснование причин отрицательной динамики эффективности (менее 100%) |
| Количество адресов, оформленных к празднованию Нового года | Нефёдов Ю.Ю. | Шт. | 11 |  |  |  |
| Количество адресов, оформленных к празднованию Дня победы |  | Шт. | 12 |  |  |  |
| Объем средств на реализацию данной программы |  | Тыс. руб. | 2 500,7 |  |  |  |
| Сумма средств программы, освоенная посредством размещения муниципального заказа |  | % | 100 |  |  |  |
| Эффективность реализации программы |  |  |  |  | Индикатор 1+2+3+4 х100/4 |  |

Подпрограмма 7

«Расходы на организацию благоустройства территории муниципального образования в рамках выполнения мероприятий программы «Петербургские дворы» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

| Нормативно - правовые основание для разработки подпрограммы | - Бюджетный кодекс Российской Федерации; -Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»; - Устав внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга город Павловск. |
| --- | --- |
| Цели подпрограммы | -создание комплекса мероприятий, направленных на улучшение качества жизни населения муниципального образования, в том числе мероприятия по улучшению благоустройства внутриквартальных территорий в целях повышения комфортности городской среды, созданию безопасных условий для проживания. |
| Целевые индикаторы (показатели) программы | количество спортивных площадок, обустроенных за счет средств муниципального образования город Павловск в 2024 году и плановом периоде 2025 и 2026 годов. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Бюджет муниципального образования город Павловск на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов: 1) на 2024 год – в сумме 25 195,9 тыс. руб.; 2) на 2025 год – в сумме 29 467, 8 тыс. руб.; 3) на 2026 год – в сумме 29 329,0 тыс. руб. |
| Исполнители основных мероприятий подпрограммы | Отдел социальной политики и экономического развития Местной администрации города Павловска и/или юридические лица, определяемые на основании конкурсных процедур. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Реализация программы приведет к созданию благоприятных условий для проживания жителей муниципального образования, улучшит внешний вид территории муниципального образования, повысит степень удовлетворённости населения уровнем благоустройства территории. |

План мероприятий муниципальной подпрограммы 7

«Расходы на организацию благоустройства территории муниципального образования в рамках выполнения мероприятий программы «Петербургские дворы» на 2024 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) | Планируемые натуральные показатели | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Устройство основания спортивной площадки, изготовление, доставка, монтаж оборудования зоны отдыха, спортивной площадки, благоустройство территории за счет субсидии из бюджета Санкт-Петербурга | 2-4 квартал | 19 392,6 | - Госпитальная ул., д. 24 | Отдел социальной политики и экономического развития |
| 2. | Устройство основания спортивной площадки, изготовление, доставка, монтаж оборудования зоны отдыха, спортивной площадки, благоустройство территории за счет местного бюджета Санкт-Петербурга | 2-4 квартал | 5 803,3 | - Госпитальная ул., д. 24 | Отдел социальной политики и экономического развития |
|  | ИТОГО |  | 25 195,9 |  |  |

Примечание: Объем финансирования может отличаться от запланированного при условии сохранения предельного лимита финансирования.

Оценка эффективности реализации подпрограммы

| Наименование целевого индикатора | Исполнитель, ответственный за достижение целевого индикатора | Ед. изм. | Значение целевого индикатора |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановый индикатор утвержденный подпрограммой | Фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации подпрограммы | Эффективность целевого индикатора (%) | Обоснование причин отрицательной динамики эффективности (менее 100%) |
| Устройство спортивных площадок | Нефёдов Ю.Ю. | Шт. | 1 |  |  |  |
| Объем средств на реализацию данной программы |  | Тыс. руб. | 25 195,9 |  |  |  |
| Сумма средств программы, освоенная посредством размещения муниципального заказа |  | % | 100 |  |  |  |
| Эффективность реализации программы |  |  |  |  | Индикатор 1+2+3 х100/3 |  |