Местная администрация внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт – Петербурга город Павловск

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 декабря 2024 года					                                     № 363

| О внесении изменений в муниципальные программы внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга город Павловск на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов, утвержденные постановление Местной администрации города Павловска от 30.09.2024 №237 (с учётом изменений от 12.11.2024 №305) |  |
| --- | --- |

В целях реализации полномочий органов местного самоуправления
в соответствии со ст. 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79
«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», руководствуясь ст. 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации,
в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 28.12.2022  № 780-145
«О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Местная администрация внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт – Петербурга город Павловск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Благоустройство территории муниципального образования город Павловск» на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов, утвержденную постановлением Местной администрации города Павловска от 30.09.2024 № 237 следующие изменения:

1.1. Подпрограмма 3 «Благоустройство внутриквартальных территорий муниципального образования в пределах установленных полномочий» на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

1.2. План мероприятий муниципальной подпрограммы 3 «Благоустройство внутриквартальных территорий муниципального образования в пределах установленных полномочий» на 2026 год изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

1.3. План мероприятий муниципальной подпрограммы 3 «Благоустройство внутриквартальных территорий муниципального образования в пределах установленных полномочий» на 2027 год изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2. План мероприятий подпрограммы 1 «Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий» на 2025 год изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление опубликовать в информационно-аналитическом бюллетене «Муниципальные новости города Павловска»
и разместить на официальном сайте муниципального образования
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://www.mo-pavlovsk.ru/.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Местной администрации	        	                                         Д.М. Киршина

Приложение 1

к постановлению Местной администрации

города Павловска

от 17.12.2024 № 363

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Благоустройство территории муниципального образования город Павловск»

на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов

| Наименование программы | Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования город Павловск» на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Нормативно - правовые основание для разработки программы | - Бюджетный кодекс Российской Федерации; -Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»; - Устав внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга город Павловск. |
| Заказчик программы | Местная администрация города Павловска |
| Сроки реализации программы | 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов |
| Подпрограммы Муниципальной программы | Подпрограмма 1 «Благоустройство земельных участков, не относящихся к внутриквартальным территориям, в пределах установленных полномочий». Подпрограмма 2 «Размещение и содержание наружной информации в части указателей, информационных щитов и стендов». Подпрограмма 3 «Благоустройство внутриквартальных территорий муниципального образования в пределах установленных полномочий». Подпрограмма 4 «Архитектурно-строительное проектирование и строительство объектов наружного освещения детских и спортивных площадок на внутриквартальных территориях». Подпрограмма 5 «Осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования город Павловск». Подпрограмма 6 «Временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления города Павловска к мероприятиям на внутриквартальных территориях». |
| Основные цели программы | - создание комплекса мероприятий, направленных на улучшение качества жизни населения муниципального образования, в том числе мероприятия по улучшению благоустройства внутриквартальных территорий в целях повышения комфортности городской среды, созданию безопасных условий для проживания. |
| Целевые индикаторы (показатели) программы | - завоз песка в песочницы, расположенные на детских площадках вне границ внутриквартальных территорий; - содержание и ремонт элементов благоустройства; - ремонт покрытий; -содержание (очистка, покраска) информационных стендов; - количество детских площадок, установленных за счет средств муниципального образования город Павловск в 2025 году и плановом периоде 2026 и 2027 годов; - количество уложенного резинового покрытия детских площадок; - количество утвержденных проектов детских и спортивных площадок; - количество завезенного песка в песочницы, расположенные на детских площадках; - изготовление проектов наружного освещения детских и спортивных площадок; - количество удаленных аварийных больных деревьев; - количество посаженных деревьев по компенсационному озеленению; - содержание зелёных насаждений; - уборка территорий внутриквартального озеленения; - количество адресов, оформленных к празднованию Нового года; - количество адресов, оформленных к празднованию Дня победы. |
| Исполнители основных мероприятий программы | Отдел социальной политики и экономического развития Местной администрации города Павловска и/или юридические лица, определяемые на основании конкурсных процедур. |
| Контроль за реализацией программы | Местная администрация города Павловска. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Реализация программы приведет к созданию благоприятных условий для проживания жителей муниципального образования, улучшит внешний вид территории муниципального образования, повысит степень удовлетворённости населения уровнем благоустройства территории. |
| Объемы и источники финансирования программы | Бюджет муниципального образования город Павловск на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов: 1) на 2025 год - в сумме 44 874,4 тыс. рублей; 2) на 2026 год - в сумме 35 734,7 тыс. рублей; 3) на 2027 год – в сумме 35 445,8 тыс. рублей. |

Подпрограмма 3

«Благоустройство внутриквартальных территорий муниципального образования 
в пределах установленных полномочий» на 2025 год 
и плановый период 2026 и 2027 годов

| Нормативно - правовые основание для разработки подпрограммы | - Бюджетный кодекс Российской Федерации; -Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»; - Устав внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга город Павловск. |
| --- | --- |
| Цели подпрограммы | -создание комплекса мероприятий, направленных на улучшение качества жизни населения муниципального образования, в том числе мероприятия по улучшению благоустройства внутриквартальных территорий в целях повышения комфортности городской среды, созданию безопасных условий для проживания. |
| Целевые индикаторы (показатели) программы | количество детских площадок, установленных за счет средств муниципального образования город Павловск в 2025 году и плановом периоде 2026 и 2027 годов; количество уложенного резинового покрытия детских площадок; количество утвержденных проектов детских и спортивных площадок; количество завезенного песка в песочницы, расположенные на детских площадках. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Бюджет муниципального образования город Павловск на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов: 1) на 2025 год – в сумме 23 969,0 тыс. руб.; 2) на 2026 год – в сумме 24 326,7 тыс. руб.; 3) на 2027 год – в сумме 23 856,8 тыс. руб. |
| Исполнители основных мероприятий подпрограммы | Отдел социальной политики и экономического развития Местной администрации города Павловска и/или юридические лица, определяемые на основании конкурсных процедур. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Реализация программы приведет к созданию благоприятных условий для проживания жителей муниципального образования, улучшит внешний вид территории муниципального образования, повысит степень удовлетворённости населения уровнем благоустройства территории. |

План мероприятий муниципальной подпрограммы 3

«Благоустройство внутриквартальных территорий муниципального образования 
в пределах установленных полномочий» на 2026 год

| № п/п | Наименование работ | Срок исполнения | Планируемые предельные объемы финансирования (тыс. руб.) | Планируемые натуральные показатели | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | - Устройство основания детских и спортивных площадок, изготовление, доставка, монтаж оборудования зоны отдыха, детских и спортивных площадок, замена оборудования детских и спортивных площадок, благоустройство территории | 2-4 квартал | 9 746,0 | - Слуцкая ул., д. 14 | Отдел социальной политики и экономического развития |
| 2. | - Ремонт детской площадки с заменой оборудования и покрытия | 2-4 | 12 165,7 | - Мичурина ул., д.30 | Отдел социальной политики и экономического развития |
| 3. | - Ведение технического надзора | 2-4 квартал | 100,0 | - Слуцкая ул., д. 14 | Отдел социальной политики и экономического развития |
| 4. | - Завоз песка в песочницы, расположенные на детских площадках | 2 квартал | 85,2 | 25,5 куб. м | Отдел социальной политики и экономического развития |
| 5. | Закупка и доставка растительного грунта | 2 квартал | 493,8 | 250 куб. м | Отдел социальной политики и экономического развития |
| 6. | Ремонт и содержание элементов благоустройства, травмоопасного игрового оборудования, спортивных площадок, удаление граффити, заливка катков | 1,2,3,4 квартал | 1 200,0 | Заливка катков по адресам: пос. Динамо, ул. Новая, д. 10; ул. Берёзовая, д.19. Ремонт детских площадок и удаление граффити по фактической потребности | Отдел социальной политики и экономического развития |
| 7. | Содержание и обслуживание цветочных вазонов (включая составление сметы) | 2-3 квартал | 336,2 | 60 вазонов, 1 клумба | Отдел социальной политики и экономического развития |
| 8. | - Ремонт покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, проведение санитарных рубок | 2-4 квартал | 199,8 | По фактической потребности | Отдел социальной политики и экономического развития |
|  | - ИТОГО |  | 24 326,7 |  |  |

Примечание: Объем финансирования отдельных мероприятий может отличаться от запланированного при условии сохранения предельного лимита финансирования всех мероприятий.

План мероприятий муниципальной подпрограммы 3

«Благоустройство внутриквартальных территорий муниципального образования 
в пределах установленных полномочий» на 2027 год

| № п/п | Наименование работ | Срок исполнения | Планируемые предельные объемы финансирования (тыс. руб.) | Планируемые натуральные показатели | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | - Устройство основания детских и спортивных площадок, изготовление, доставка, монтаж оборудования зоны отдыха, детских и спортивных площадок, замена оборудования детских и спортивных площадок, благоустройство территории | 2-4 квартал | 21 609,5 | Территория у д. 15 и д. 13 по ул. Пионерской | Отдел социальной политики и экономического развития |
| 2. | - Ведение технического надзора | 2-4 квартал | 100,0 | - Территория у д. 15 и д. 13 по ул. Пионерской, - Березовая ул., д. 25 | Отдел социальной политики и экономического развития |
| 3. | Завоз песка в песочницы, расположенные на детских площадках | 2 квартал | 88,0 | 25,5 куб. м | Отдел социальной политики и экономического развития |
| 4. | Закупка и доставка растительного грунта | 2 квартал | 511,0 | 250 куб. м | Отдел социальной политики и экономического развития |
| 5. | Ремонт и содержание элементов благоустройства, травмоопасного игрового оборудования, спортивных площадок, удаление граффити, заливка катков | 1,2,3,4 квартал | 1 200,0 | Заливка катков по адресам: пос. Динамо, ул. Новая, д. 10; ул. Берёзовая, д.19. Ремонт детских площадок и удаление граффити по фактической потребности | Отдел социальной политики и экономического развития |
| 6. | - Содержание и обслуживание цветочных вазонов (включая составление сметы) | 2-3 квартал | 348,3 | 60 вазонов, 1 клумба | Отдел социальной политики и экономического развития |
|  | - ИТОГО |  | 23 856,8 |  |  |

Примечание: Объем финансирования отдельных мероприятий может отличаться от запланированного при условии сохранения предельного лимита финансирования всех мероприятий.

Приложение 2

к постановлению Местной администрации

города Павловска

от 17.12.2024 № 363

План мероприятий подпрограммы 1

«Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий» на 2025 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Планируемые предельные объемы финансирования (тыс. руб.) | Планируемые натуральные показатели | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Участие в организации и проведении Праздника новогодней елки: - подведение итогов смотра-конкурса на лучшее оформление к Новому году и Рождеству Христову | 1 квартал | 115,0 | 1 мероприятие | отдел социальной политики и экономического развития |
| 2 | Участие в организации и проведении Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и города Павловска от оккупации: - приобретение цветочной продукции для торжественно-траурных мероприятий; - торжественный прием с концертной программой от имени Главы муниципального образования город Павловск; - приобретение подарочных наборов | 1 квартал | 298,0 | 3 мероприятия | отдел социальной политики и экономического развития |
| 3 | Участие в организации и проведении праздника «Детская масленица»: - праздничная игровая интерактивная программа - сувенирная продукция | 1 полугодие | 415,0 | 2 мероприятие | отдел социальной политики и экономического развития |
| 4 | Участие в организации и проведении Международного женского дня 8 Марта: - приобретение цветочной продукции | 1 квартал | 40,0 | 1 мероприятие | отдел социальной политики и экономического развития |
| 5 | Участие в организации и проведении годовщины вывода советских войск из Афганистана - приобретение подарочных наборов | 1 квартал | 40,0 | 1 мероприятие | отдел социальной политики и экономического развития |
| 6 | Участие в организации и проведении Международного дня освобождения узников фашистских лагерей: - приобретение подарочных наборов | 2 квартал | 70,0 | 1 мероприятие | отдел социальной политики и экономического развития |
| 7 | Участие в Дне местного самоуправления: - круглый стол; - сувенирная продукция | 2 квартал | 48,0 | 1 мероприятие | отдел социальной политики и экономического развития |
| 8 | Участие в организации и проведении Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов: - приобретение цветочной продукции для торжественно-траурных мероприятий; - торжественный прием с концертной программой от имени Главы муниципального образования города Павловска; - поздравление ветеранов ВОВ (подарочные наборы, цветы); - уличное гуляние; - транспортная доставка ветеранов на мероприятия | 1 полугодие | 1 632,0 | 3 мероприятие | отдел социальной политики и экономического развития |
| 9 | Участие в организации и проведении Международного дня защиты детей: - праздничная игровая интерактивная программа; - сувенирная продукция | 2 квартал | 288,0 | 2 мероприятие | отдел социальной политики и экономического развития |
| 10 | Участие в организации и проведении Дня памяти и скорби: - приобретение цветочной продукции для торжественно-траурных мероприятий | 2 квартал | 13,5 | 1 мероприятие | отдел социальной политики и экономического развития |
| 11 | Участие в организации и проведении Праздника выпускников петербургских школ "Алые паруса": - организация поздравления медалистов и лучших выпускников ГБОУ, расположенных на территории муниципального образования города Павловска | 2 квартал | 180,0 | 1 мероприятие | отдел социальной политики и экономического развития |
| 12 | Участие в организации и проведении Дня семьи, любви и верности: - приобретение цветочной продукции - приобретение сувенирной продукции | 3 квартал | 26,0 | 1 мероприятие | отдел социальной политики и экономического развития |
| 13 | Участие в организации и проведении Дня знаний: - приобретение подарочных наборов | 3 квартал | 700,0 | 1 мероприятие | отдел социальной политики и экономического развития |
| 14 | Участие в организации и проведении Дня памяти жертв блокады: - приобретение цветочной продукции для торжественно-траурных мероприятий | 3 квартал | 13,5 | 1 мероприятие | отдел социальной политики и экономического развития |
| 15 | Участие в организации и проведении Международного дня инвалидов: - приобретение подарочных наборов | 4 квартал | 260,0 | 1 мероприятие | отдел социальной политики и экономического развития |
| 16 | Участие в организации и проведении Дня основания города Павловска (основан в 1777 году) - торжественный прием от имени Главы муниципального образования города Павловска; - приобретение цветочной продукции - подведение итогов смотра-конкурса на лучшее оформление объектов городской среды | 4 квартал | 510,0 | 2 мероприятие | отдел социальной политики и экономического развития |
| 17 | Участие в организации и проведении новогодних праздников - приобретение новогодних подарков, билетов на представления; - поздравление жителей, коллективов и организаций | декабрь | 834,0 | 2 мероприятия | отдел социальной политики и экономического развития |
|  | Всего |  | 5 483,0 |  |  |

Примечание: Объем финансирования отдельных мероприятий может отличаться от запланированного при условии сохранения предельного лимита финансирования всех мероприятий программы.