Отчет по целевым индикаторам муниципальной программы

«Благоустройство территории муниципального образования город Павловск»

за 2023 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт | % исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования город Павловск» |
|  | Подпрограмма муниципальной программы «Благоустройство земельных участков, не относящихся к внутриквартальным территориям, в пределах установленных полномочий» |
| 1 | Завоз песка в песочницы | Куб. м | 0 | 6 | 6 | 100 |  |
| 2 | Объем средств на реализацию данной программы | Тыс. руб. | 4 084,9 | 2 186,6 | 2 186,4 | 100 |  |
| 3 | Сумма средств программы, освоенная посредством размещения муниципального заказа | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Подпрограмма муниципальной программы «Благоустройство внутриквартальных территорий муниципального образования в пределах установленных полномочий» |
| 1 | Устройство детских площадок | Шт. | 1 | 1 | 1 | 100 |  |
| 2 | Устройство покрытий для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта | Шт. | 0 | 1 | 1 | 100 |  |
| 3 | Завоз песка в песочницы | Куб. м. | 25 | 25,5 | 25,5 | 100 |  |
| 4 | Закупка и доставка растительного грунта | Куб. м. | 0 | 215 | 215 | 100 |  |
| 5 | Содержание и обслуживание цветочных вазонов |  | 0 | 60 вазонов, 1 клумба | 60 вазонов, 1 клумба | 100 |  |
| 6 | Объем средств на реализацию данной программы | Тыс. руб. | 25 168,5 | 37 581,8 | 37 572,6 | 100 |  |
| 7 | Сумма средств программы, освоенная посредством размещения муниципального заказа | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Подпрограмма муниципальной программы «Архитектурно-строительное проектирование и строительство объектов наружного освещения детских и спортивных площадок» |
| 1 | Подготовка заданий на проектирование и сметных расчетов на разработку проектов благоустройства, элементов благоустройства и проектирование кабельных линий в отношении устройства наружного освещения детских и спортивных площадок | Шт. | 0 | 3 | 3 | 100 |  |
| 2 | Объем средств на реализацию данной программы | Тыс. руб. | 0 | 49,8 | 49,8 | 100 |  |
| 3 | Сумма средств программы, освоенная посредством размещения муниципального заказа | % | 0 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Подпрограмма муниципальной программы «Размещение и содержание наружной информации в части указателей, информационных щитов и стендов» |
| 1 | Содержание (очистка, покраска) информационных стендов | Шт. | 10 | 10 | 10 | 100 |  |
| 2 | Объем средств на реализацию данной программы | Тыс. руб. | 229,9 | 138,9 | 138,8 | 99,9 |  |
| 3 | Сумма средств программы, освоенная посредством размещения муниципального заказа | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Подпрограмма муниципальной программы «Временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления города Павловска к мероприятиям на внутриквартальных территориях» |
| 1 | Количество адресов, оформленных к празднованию Нового года | Шт. | 12 | 11 | 11 | 100 |  |
| 2 | Количество адресов, оформленных к празднованию Дня победы | Шт. | 7 | 7 | 7 | 100 |  |
| 3 | Объем средств на реализацию данной программы | Тыс. руб. | 2 511,4 | 3 139,8 | 3 139,8 | 100 |  |
| 4 | Сумма средств программы, освоенная посредством размещения муниципального заказа | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Подпрограмма муниципальной программы «Осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования город Павловск» |
| 1 | Удаление аварийных, больных деревьев, кустов | Шт. | 161 | 9 | 9 | 100 |  |
| 2 | Компенсационное озеленение (посадка деревьев, кустов) | Шт. | 169 | 31 куст, 10 деревьев | 31 куст, 10 деревьев | 100 |  |
| 3 | Содержание зеленых насаждений (деревьев, кустов) | Шт. | 528 | 359 | 0 | 0 | Муниципальный контракт расторгнут в одностороннем порядке в связи с тем, что подрядчик не приступил к выполнению работ. Информация о поставщике направлена в реестр недобросовестных поставщиков. |
| 4 | Уборка территорий внутриквартального озеленения | Кв.м. | 58 694 | 58 694 | 58 694 | 100 |  |
| 5 | Объем средств на реализацию данной программы | Тыс. руб. | 3 396,9 | 2 446,4 | 2 446,3 | 100 |  |
| 6 | Сумма средств программы, освоенная посредством размещения муниципального заказа | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Заместитель Главы Местной администрации города Павловска 							Ю.Ю. Нефедов

Отчет по целевым индикаторам муниципальной программы

«Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования город Павловск

(в соответствии с перечнем, утверждённым Правительством Санкт-Петербурга)»

за 2023 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт | % исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Муниципальная программа «Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования город Павловск (в соответствии с перечнем, утверждённым Правительством Санкт-Петербурга)» |
| 1 | Содержание дорог, находящихся в ведении муниципального образования город Павловск | м2 | 20 426,0 | 20 426,0 | 20 426,0 | 100 |  |
| 2 | Объем средств на реализацию данной программы | тыс. руб. | 3 744,9 | 4 330,1 | 4 320,4 | 99,8 |  |
| 3 | Сумма средств программы, освоенная посредством размещения муниципального заказа | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Заместитель Главы Местной администрации города Павловска 							Ю.Ю. Нефедов

\

Отчет по целевым индикаторам муниципальной программы

«Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время»

за 2023 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт | % исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Муниципальная программа «Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» |
| 1 | Количество несовершеннолетних жителей, подлежащих временному трудоустройству | Чел. | 30 | 32 | 32 | 100 |  |
| 2 | Объем средств на реализацию данной программы | Тыс. руб. | 590,8 | 664,3 | 664,2 | 100 |  |
| 3 | Сумма средств программы, освоенная посредством размещения муниципального заказа | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Заместитель Главы Местной администрации города Павловска 							Ю.Ю. Нефедов

Главный специалист отдела социальной политики и экономического развития				В.И. Русакова

Отчет по целевым индикаторам муниципальной программы

«Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий»

за 2023 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт | % исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Муниципальная программа «Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий» |
| 1 | Количество жителей, задействованных в мероприятии | Чел. | 162 | 210 | 210 | 100 |  |
| 2 | Объем средств на реализацию данной программы | Тыс. руб. | 19,2 | 21,9 | 21,8 | 99,5 |  |
| 3 | Сумма средств программы, освоенная посредством размещения муниципального заказа | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Заместитель Главы Местной администрации города Павловска 							Ю.Ю. Нефедов

Отчет по целевым индикаторам муниципальной программы

«Участие в деятельности по профилактике правонарушений в муниципальном образовании город Павловск»

за 2023 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт | % исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Муниципальная программа «Участие в деятельности по профилактике правонарушений в муниципальном образовании город Павловск» |
| 1 | Количество мероприятий программы | Шт. | 1 | 2 | 2 | 100 |  |
| 2 | Количество жителей, задействованных в мероприятии | Чел. | 1000 | 1000 | 1000 | 100 |  |
| 3 | Объем средств на реализацию данной программы | Тыс. руб. | 24,6 | 27,7 | 27,7 | 100 |  |
| 4 | Сумма средств программы, освоенная посредством размещения муниципального заказа | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Заместитель Главы Местной администрации города Павловска 							Ю.Ю. Нефедов

Отчет по целевым индикаторам муниципальной программы

«Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования город Павловск»

за 2023 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт | % исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Муниципальная программа «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования город Павловск» |
| 1 | Количество мероприятий программы | Шт. | 1 | 1 | 1 | 100 |  |
| 2 | Количество жителей, задействованных в мероприятии | Чел. | 1000 | 1000 | 1000 | 100 |  |
| 3 | Объем средств на реализацию данной программы | Тыс. руб. | 24,6 | 27,7 | 27,7 | 100 |  |
| 4 | Сумма средств программы, освоенная посредством размещения муниципального заказа | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Заместитель Главы Местной администрации города Павловска 							Ю.Ю. Нефедов

Отчет по целевым индикаторам муниципальной программы

«Участие в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в муниципальном образовании город Павловск»

за 2023 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт | % исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Муниципальная программа «Участие в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в муниципальном образовании город Павловск» |
| 1 | Количество мероприятий программы | Шт. | 12 | 12 | 12 | 100 |  |
| 2 | Количество жителей, задействованных в мероприятии | Чел. | 928 | 992 | 992 | 100 |  |
| 3 | Объем средств на реализацию данной программы | Тыс. руб. | 153,1 | 166,9 | 166,5 | 99,8 |  |
| 4 | Сумма средств программы, освоенная посредством размещения муниципального заказа | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Заместитель Главы Местной администрации города Павловска 							Ю.Ю. Нефедов

Главный специалист отдела социальной политики и экономического развития				В.И. Русакова

Отчет по целевым индикаторам муниципальной программы

«Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан на территории муниципального образования город Павловск»

за 2023 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт | % исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Муниципальная программа «Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан на территории муниципального образования город Павловск» |
| 1 | Количество мероприятий программы | Шт. | 9 | 8 | 8 | 100 |  |
| 2 | Количество жителей, задействованных в мероприятиях | Чел. | 862 | 1088 | 1088 | 100 |  |
| 3 | Объем средств на реализацию данной программы | Тыс. руб. | 416,2 | 667,0 | 667,0 | 100 |  |
| 4 | Сумма средств программы, освоенная посредством размещения муниципального заказа | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Заместитель Главы Местной администрации города Павловска 							Ю.Ю. Нефедов

Главный специалист отдела социальной политики и экономического развития				В.И. Русакова

Отчет по целевым индикаторам муниципальной программы

«Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования город Павловск, включая размещение, содержание и ремонт искусственных неровностей на внутриквартальных проездах»

за 2023 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт | % исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Муниципальная программа «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования город Павловск, включая размещение, содержание и ремонт искусственных неровностей на внутриквартальных проездах» |
| 1 | Количество мероприятий программы | Шт. | 17 | 17 | 17 | 100 |  |
| 2 | Количество жителей, задействованных в мероприятии | Чел. | 1861 | 2008 | 2008 | 100 |  |
| 3 | Установка искусственных неровностей | Шт. | 0 | 2 | 2 | 100 |  |
| 4 | Количество ранее установленных искусственных неровностей, подлежащих ремонту | Шт. | 11 | 5 | 5 | 100 |  |
| 5 | Объем средств на реализацию данной программы | Тыс. руб. | 543,0 | 524,5 | 523,8 | 99,9 |  |
| 6 | Сумма средств программы, освоенная посредством размещения муниципального заказа | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Заместитель Главы Местной администрации города Павловска 							Ю.Ю. Нефедов

Главный специалист отдела социальной политики и экономического развития				В.И. Русакова

Отчет по целевым индикаторам муниципальной программы

«Культура и досуг»

за 2023 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт | % исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Муниципальная подпрограмма «Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий» |
| 1 | Количество мероприятий программы | Шт. | 19 | 19 | 19 | 100 |  |
| 2 | Количество жителей, задействованных в мероприятии | Чел. | 4304 | 3784 | 3784 | 100 |  |
| 3 | Объем средств на реализацию данной программы | Тыс. руб. | 2 729,3 | 3 404,3 | 3 404,2 | 100 |  |
| 4 | Сумма средств программы, освоенная посредством размещения муниципального заказа | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Муниципальная подпрограмма «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования город Павловск» |
| 1 | Количество мероприятий программы | Шт. | 19 | 21 | 21 | 100 |  |
| 2 | Количество жителей, задействованных в мероприятии | Чел. | 1288 | 1477 | 1477 | 100 |  |
| 3 | Объем средств на реализацию данной программы | Тыс. руб. | 1 740,4 | 2 171,2 | 2 170,3 | 100 |  |
| 4 | Сумма средств программы, освоенная посредством размещения муниципального заказа | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Заместитель Главы Местной администрации города Павловска 							Ю.Ю. Нефедов

Главный специалист отдела социальной политики и экономического развития				В.И. Русакова

Отчет по целевым индикаторам муниципальной программы

«Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования город Павловск»

за 2023 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт | % исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Муниципальная программа «Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования город Павловск» |
| 1 | Количество мероприятий программы | Шт. | 2 | 2 | 2 | 100 |  |
| 2 | Количество жителей, задействованных в мероприятии | Чел. | 30 | 30 | 30 | 100 |  |
| 3 | Объем средств на реализацию данной программы | Тыс. руб. | 2,6 | 2,9 | 2,9 | 100 |  |
| 4 | Сумма средств программы, освоенная посредством размещения муниципального заказа | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Заместитель Главы Местной администрации города Павловска 							Ю.Ю. Нефедов

Ведущий специалист отдела социальной политики и экономического развития				С.А. Сысоева

Отчет по целевым индикаторам муниципальной программы

«Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования город Павловск физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования»

за 2023 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт | % исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования город Павловск физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования» |
| 1 | Количество мероприятий программы | Шт. | 11 | 14 | 14 | 100 |  |
| 2 | Количество жителей, задействованных в мероприятии | Чел. | 698 | 1120 | 1120 | 100 |  |
| 3 | Объем средств на реализацию данной программы | Тыс. руб. | 974,4 | 1 149,6 | 1 149,6 | 100 |  |
| 4 | Сумма средств программы, освоенная посредством размещения муниципального заказа | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Заместитель Главы Местной администрации города Павловска 							Ю.Ю. Нефедов

Главный специалист отдела социальной политики и экономического развития				В.И. Русакова

Отчет по целевым индикаторам муниципальной программы

«Осуществление экологического просвещения, а также организация экологического воспитания и формирование экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами»

за 2023 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт | % исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Муниципальная программа «Осуществление экологического просвещения, а также организация экологического воспитания и формирование экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами» |
| 1 | Количество мероприятий программы | Шт. | 10 | 10 | 10 | 100 |  |
| 2 | Количество жителей, задействованных в мероприятии | Чел. | 529 | 483 | 483 | 100 |  |
| 3 | Объем средств на реализацию данной программы | Тыс. руб. | 242,0 | 255,5 | 255,4 | 100 |  |
| 4 | Сумма средств программы, освоенная посредством размещения муниципального заказа | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Заместитель Главы Местной администрации города Павловска 							Ю.Ю. Нефедов

Главный специалист отдела социальной политики и экономического развития				В.И. Русакова

Отчет по целевым индикаторам муниципальной программы

«Периодические издания, учреждённые представительным органом местного самоуправления»

за 2023 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт | % исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Муниципальная программа «Периодические издания, учреждённые представительным органом местного самоуправления» |
| 1 | Количество выпусков газеты «Наш Павловск» | Шт. | 18 | 18 | 18 | 100 |  |
| 2 | Распространение среди жителей (поквартирное) | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 3 | Объем средств на реализацию данной программы | Тыс. руб. | 2056,2 | 2 043,0 | 2 043,0 | 100 |  |
| 4 | Сумма средств программы, освоенная посредством размещения муниципального заказа | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Заместитель Главы Местной администрации города Павловска 							Ю.Ю. Нефедов

Главный специалист отдела социальной политики и экономического развития				В.И. Русакова

Отчет по целевым индикаторам муниципальной программы

«Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования город Павловск, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов» за 2023 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт | % исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования город Павловск, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов» |
| 1 | Количество мероприятий программы | Шт. | 1 | 6 | 6 | 100 |  |
| 2 | Количество жителей, задействованных в мероприятии | Чел. | 0 | 185 | 185 | 100 |  |
| 3 | Объем средств на реализацию данной программы | Тыс. руб. | 0 | 78,7 | 78,7 | 100 |  |
| 4 | Сумма средств программы, освоенная посредством размещения муниципального заказа | % | 0 | 100 | 100 | 100 |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Заместитель Главы Местной администрации города Павловска 							Ю.Ю. Нефедов

Ведущий специалист отдела социальной политики и экономического развития			            Т.С. Ситник