Местная администрация

города Павловска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 ноября 2017 года								                   № 512

| «О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство территории муниципального образования город Павловск» на 2018 год, утвержденную постановлением Местной администрации города Павловска от 05.10.2017 № 424» (с учетом изменений от 20.10.2017 №437) |  |
| --- | --- |

В целях реализации полномочий органов местного самоуправления в соответствии со ст.10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», ст. 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Местная администрация города Павловска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Благоустройство территории муниципального образования город Павловск» на 2018 год, утвержденную постановлением Местной администрации города Павловска от 05.10.2017 № 424 следующие изменения:

1.1.  План мероприятий муниципальной подпрограммы 3 «Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка территорий детских и спортивных площадок на территории муниципального образования город Павловск» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2.  Настоящее постановление опубликовать в информационно-аналитическом бюллетене «Муниципальные новости города Павловска» и разместить на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://www.mo-pavlovsk.ru/.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Местной администрации

города Павловска				        	                                                     М.Ю. Сызранцев

Приложение 1

к постановлению Местной администрации

города Павловска от 21.11.2017 № 512

План мероприятий муниципальной подпрограммы 3

«Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка территорий детских и спортивных площадок на территории муниципального образования                     город Павловск»

| № п/п | Наименование работ | Срок исполнения | Планируемые предельные объемы финансирования (тыс. руб.) | Планируемые натуральные показатели | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Устройство основания детской площадки, изготовление, доставка, монтаж оборудования зоны отдыха и детской площадки (включая технический надзор) | 2-4 квартал | 5897,1 | г. Павловск, п. Попово, между д.6. и д. 8. | Отдел социальной политики и экономического развития |
| 1.1 | Восстановительная стоимость зеленых насаждений | 2-4 квартал | 164,2 | г. Павловск, п. Попово, между д.6. и д. 8. | Отдел социальной политики и экономического развития |
| 2. | Устройство основания детской площадки, изготовление, доставка, монтаж оборудования зоны отдыха и детской площадки (включая технический надзор) | 2-4 квартал | 2182,9 | г. Павловск, п. Пязелево, Цветочная ул., д.3. | Отдел социальной политики и экономического развития |
| 2.1 | Восстановительная стоимость зеленых насаждений | 2-4 квартал | 15,0 | г. Павловск, п. Пязелево, Цветочная ул., д.3. | Отдел социальной политики и экономического развития |
| 3. | Ремонт покрытия детской площадки и установка ограждений газонов (включая технический надзор) | 2-4 квартал | 678,7 | г. Павловск, Мичурина ул., д. 30 | Отдел социальной политики и экономического развития |
| 4. | Завоз песка в песочницы, расположенные на детских площадках | 2 квартал | 69,5 | 23 куб. м | Отдел социальной политики и экономического развития |
| 5. | Ремонт травмоопасного игрового оборудования, спортивных площадок, удаление граффити, заливка катка. | 1-4 квартал | 150,0 | Ремонт и удаление граффити по мере необходимости. Заливка катка – г. Павловск, Обороны, ул., д. 4а | Отдел социальной политики и экономического развития |
| 6. | Устройство детской хоккейной площадки (включая технический надзор) | 2-4 квартал | 5 962,0 | г. Павловск, п. Динамо, Новая ул., д. 10 | Отдел социальной политики и экономического развития |
| 7. | Устройство основания детской площадки, изготовление, доставка, монтаж оборудования зоны отдыха и детской площадки (включая технический надзор) | 2-4 квартал | 4935,7 | г. Павловск, кадастровый номер 78:42:0016302 (участок, прилегающий к Пограничной ул.) | Отдел социальной политики и экономического развития |
| 8. | Изготовление проектов благоустройства | 1-2 квартал | 300,0 | 5 проектов (Создание спортивной площадки по адресу: г. Павловск, западнее пересечения ул. Березовая и ул. Садовой (у Купального пруда), создание детской игровой площадки по адресу: г. Павловск, Толмачева ул., д. 8, создание детской игровой площадки по адресу: г. Павловск, Конюшенная ул., д. 12); создание детской игровой площадки по адресу: в квартале 16228 (ограниченный ул. Конюшенной, Госпитальной, пер. Песчаным и пер. Медвежьим); создание детской игровой площадки по адресу: в квартале 16219 (ограниченный ул. Толмачева, 1-я Советская, Березовая, Гуммолосаровская). | Отдел социальной политики и экономического развития |
|  |  | ИТОГО | 20 355,1 |  |  |

Примечание: Объем финансирования отдельных мероприятий может отличаться от запланированного при условии сохранения предельного лимита финансирования всех мероприятий по программе.