Местная администрация

города Павловска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 мая 2021 года								                     № 154а

| «О внесении изменений в муниципальные программы внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Павловск на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденные постановлением Местной администрации города Павловска от 09.10.2020 №186» (с учетом изменений от 12.11.2020 № 197; от 01.02.2021 № 23; от 25.03.2021 № 81; от 29.04.2021 № 144) |  |
| --- | --- |

В целях реализации полномочий органов местного самоуправления в соответствии со ст.10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», руководствуясь ст. 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Местная администрация города Павловска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Благоустройство территории муниципального образования город Павловск» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденную постановлением Местной администрации города Павловска от 09.10.2020 № 186 следующие изменения:

1.1. Подпрограмму 2 «Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов изложить в новой редакции согласно приложению № 1  к настоящему постановлению.

1.2. План мероприятий муниципальной подпрограммы 2 ««Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, проектирование и строительство объектов наружного освещения детских и спортивных площадок» на 2021 год изложить в новой редакции согласно приложению № 2  к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в информационно-аналитическом бюллетене «Муниципальные новости города Павловска» и разместить на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://www.mo-pavlovsk.ru/.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Местной администрации

города Павловска				        	                                                     А.В. Козлова

Приложение 1

к постановлению Местной администрации

города Павловска от 14.05.2021 № 154а

Подпрограмма 2

«Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

| Нормативно - правовые основание для разработки подпрограммы | - Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; -Бюджетный кодекс Российской Федерации - Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» -Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Павловск. |
| --- | --- |
| Цели подпрограммы | -создание комплекса мероприятий, направленных на улучшение качества жизни населения муниципального образования, в том числе мероприятия по улучшению благоустройства внутриквартальных территорий в целях повышения комфортности городской среды, созданию безопасных условий для проживания. |
| Целевые индикаторы (показатели) программы | количество детских площадок, установленных за счет средств муниципального образования город Павловск в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов; количество уложенного резинового покрытия детских площадок; количество утвержденных проектов детских и спортивных площадок; количество завезенного песка в песочницы, расположенные на детских площадках |
| Сроки реализации подпрограммы | 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Бюджет муниципального образования город Павловск на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов: 1) на 2021 год - в сумме 25 638,7 тыс. рублей; 2) на 2022 год – в сумме 12 772,0 тыс. рублей; 3) на 2023 год – в сумме 10 952,0 тыс. рублей. |
| Исполнители основных мероприятий подпрограммы | Отдел социальной политики и экономического развития Местной администрации города Павловска и/или юридические лица, определяемые на основании конкурсных процедур |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Реализация программы приведет к созданию благоприятных условий для проживания жителей муниципального образования, улучшит внешний вид территории муниципального образования, повысит степень удовлетворённости населения уровнем благоустройства территории. |

Приложение 2

к постановлению Местной администрации

города Павловска от 14.05.2021 № 154а

План мероприятий муниципальной подпрограммы 2

«Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, проектирование и строительство объектов наружного освещения детских и спортивных площадок» на 2021 год

| № п/п | Наименование работ | Срок исполнения | Планируемые предельные объемы финансирования (тыс. руб.) | Планируемые натуральные показатели | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Устройство основания детской площадки, изготовление, доставка, монтаж оборудования зоны отдыха, детских и спортивных площадок | 2-4 квартал | 13 169,5 | г. Павловск: - Горная ул., д. 12; - Детскосельская ул., д. ½; - Слуцкая ул., д. 4; - Партизанский пер., д. 31; - Обороны ул., д. 8 | Отдел социальной политики и экономического развития |
| 1.1 | Восстановительная стоимость зеленых насаждений | 2-3 квартал | 18,0 | г. Павловск: - Горная ул., д. 12; - Обороны ул., д. 8 | Отдел социальной политики и экономического развития |
| 1.2 | Ведение технического надзора | 2-4 квартал | 250,0 | г. Павловск: - Горная ул., д. 12; - Детскосельская ул., д. ½; - Слуцкая ул., д. 4; - Партизанский пер., д. 31; - Обороны ул., д. 8 | Отдел социальной политики и экономического развития |
| 2. | Устройство основания детской площадки, изготовление, доставка, монтаж оборудования зоны отдыха, детских и спортивных площадок | 2-4 квартал | 6 459,5 | г. Павловск: - Госпитальная ул., д. 21; - Конюшенная ул., д. 11; - Слуцкая ул. севернее д. 10 | Отдел социальной политики и экономического развития |
| 2.1 | Восстановительная стоимость зеленых насаждений | 2-3 квартал | 123,5 | г. Павловск: - Госпитальная ул., д. 21; - Конюшенная ул., д. 11; - Слуцкая ул. севернее д. 10 | Отдел социальной политики и экономического развития |
| 2.2 | Ведение технического надзора | 2-4 квартал | 150,0 | г. Павловск: - Госпитальная ул., д. 21; - Конюшенная ул., д. 11; - Слуцкая ул. севернее д. 10 | Отдел социальной политики и экономического развития |
| 3. | Изготовление проектов детских и спортивных площадок | 1-4 квартал | 1 572,4 | г. Павловск: - Павловское шоссе, д. 7; - Горная ул., д. 10; - Слуцкая ул., д. 14; - дорога в садоводство «Павловское-2» | Отдел социальной политики и экономического развития |
| 4. | Завоз песка в песочницы, расположенные на детских площадках | 2 квартал | 90,0 | 25 куб. м | Отдел социальной политики и экономического развития |
| 5. | Ремонт травмоопасного игрового оборудования, спортивных площадок, удаление граффити, заливка катков | 1-4 квартал | 1 545,1 | Заливка катков по адресам: пос. Динамо, ул. Новая, д. 10; ул. Берёзовая, д.19. Ремонт детских площадок и удаление граффити по фактической потребности. | Отдел социальной политики и экономического развития |
| 6. | Изготовление проектов освещения детских и спортивных площадок | 1-4 квартал | 2 125,7 | г. Павловск: - Березовая ул., д. 19/21; - Лебединая ул., д. 16; - Мичурина ул., д. 30; - 1-я Краснофлотская | Отдел социальной политики и экономического развития |
| 7. | Строительно-техническая экспертиза детского игрового оборудования сетка «Пирамида» | 2-3 квартал | 135,0 | г. Павловск: - Березовая ул., д. 19, 21, 23, Слуцкая ул., д. 15 | Отдел социальной политики и экономического развития |
|  |  | ИТОГО | 25 638,7 |  |  |

Примечание: Объем финансирования отдельных мероприятий может отличаться от запланированного при условии сохранения предельного лимита финансирования всех мероприятий.