**Программа**

**«Формирование комфортной городской среды»**

**на территории муниципального образования город Павловск**

**Паспорт программы**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование программы** | Программа «Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального образования город Павловск (далее программа) |
| **Муниципальный заказчик программы** | -Местная администрация города Павловска |
| **Основной разработчик программы** | - Местная администрация города Павловска |
| **Цели программы** | -повышение уровня качества жизни населения города |
| **Основные направления программы** | -повысить уровень благоустройства внутридворовых территорий, способствующего комфортной жизнедеятельности населения города;  -сформировать объекты благоустройства, позволяющие достичь нового эстетического уровня городской среды;  -обеспечить развитие ландшафтно-рекреационного пространства, позволяющего сделать территорию города комфортной для проживающих;  -активизировать участие жителей в благоустройстве города |
| **Сроки реализации Программы** | 2018-2019-2020 годы |
| **Объемы и источники финансирования Программы** | -источником финансирования Программы являются средства бюджета муниципального образования город Павловск на соответствующий финансовый год |
| **Исполнителя мероприятий Программы** | -определяются в порядке, установленном федеральным Законом РФ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
| **Основные мероприятия Программы** | -реализация программы, согласно приложению, достижение качественных и количественных показателей по каждому виду и работ  -организация и проведение мероприятий силами граждан по благоустройству города;  -участие в межмуниципальных и региональных конкурсах по благоустройству. |
| **Ожидаемые конечные результаты реализации Программы** | - развитие положительных тенденций в создании благоприятной городской  среды;  - повышение степени удовлетворенности населения уровнем  благоустройства внутридворовых территорий;  - развитие активного отдыха населения, сочетающего в себе элементы  самоорганизации граждан в благоустройстве придомовых территорий и зон  общественного отдыха;  - улучшение санитарного и экологического состояния города;  - повышение уровня эстетики города;  - увеличение числа горожан активно участвующих в благоустройстве  муниципального образования |
| **Оценка эффективности реализации программы** | Критерии оценки эффективности и результата внедрения:  Качественные показатели по благоустройству в соответствии проектным показателям соразмерно показателям, достигнутым в 2017 году |
| **Контроль за реаистлизацией Программы** | -осуществляет Местная администрация города Павловска |

**I. Содержание проблемы и обоснование необходимости программы**

В соответствии с п.9 части 2 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» № 420-79 от 23.09.2009 года к компетенции органов местного самоуправления отнесены следующие вопросы местного значения в сфере жилищно - коммунального хозяйства:

Осуществление благоустройства территории муниципального образования в соответствии с проектами благоустройства , включающее: текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки; устройство искусственных неровностей на проездах и въездах на придомовых территориях и дворовых территориях; организацию дополнительных парковочных мест на дворовых территориях; установку ограждений газонов; установку малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования; создание зон отдыха, в том числе обустройство детских площадок; обустройство территорий спортивных площадок; проведение в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения на территориях дворов муниципальных образований.

Разработка и реализация Программы позволит улучшить внешний облик города, повысить уровень благоустройства и санитарного состояния городских территорий, комфортного проживания жителей города.

Заказчик программы – Местная администрация города Павловска (далее Местная администрация)

**II. Основные цели и задачи программы**

Основными целями программы является комплексное благоустройство придомовых территорий города, повышение качественного уровня жизни населения города, улучшение внешнего облика города и условий проживания горожан. Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

1) повысить уровень благоустройства территории микрорайонов, способствующего комфортной жизнедеятельности населения города;

2) сделать безопасным движение автотранспорта на внутриквартальной территории;

3) обеспечить экологическую безопасность населения;

4) улучшить санитарно-эпидемиологическое состояние городских территорий;

5) сформировать объекты благоустройства, позволяющие достичь нового эстетического уровня городской среды;

6) обеспечить развитие ландшафтно-рекреационного пространства, позволяющего сделать территорию микрорайонов комфортной для проживания горожан;

7) активизировать участия жителей в благоустройстве города.

**III. Механизм реализации программы**

Механизм реализации программы включает в себя реализацию комплекса мероприятий в соответствии с приложением.

**IV.Ресурсное обеспечение**

Все работы проводятся организациями, обладающими всем необходимым оборудованием и материалами, достаточным штатом специалистов и достаточным опытом проведения подобных мероприятий. Подрядчики определяются в порядке, установленном федеральным законом РФ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

**V.Источники финансирования**

Источник финансирования-бюджет муниципального образования город Павловск на 2018-2020 годы, в соответствие с Адресными программами, согласно приложениям №,2,3

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование мероприятия | Объем финансирования по годам:  тыс. руб. | | | Итого:  тыс. руб. |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1. | Благоустройство дворовый территорий, в том числе затраты на технический надзор, иные работы | 20378,313 | 19318,221 | 9728,412 | 49424,946 |

Приложение №1

**Адресная программа «Формирование комфортной городской среды»**

**на территории муниципального образования город Павловск**

**на 2018 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № пп | Адрес | Перечень мероприятий |
| 1. | г.Павловск, п.Попово, между домами 6 и 8 | Устройство детской игровой площадки |
| 2. | г.Павловск, участок между д.3 по Цветочной ул. и Александра Матросова ул | Устройство детской игровой площадки |
| 3. | г. Павловск, п. Динамо, Новая ул., д.10 | Устройство детской хоккейной площадки |
| 4. | г. Павловск, Слуцкая ул.,  д. 8 | Благоустройство внутридворовой территории |
| 5. | г. Павловск, ул. Толмачева, д. 3 | Устройство детской игровой площадки |

Приложение №2

**Адресная программа «Формирование комфортной городской среды»**

**на территории муниципального образования город Павловск**

**на 2019 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № пп | Адрес | Перечень мероприятий |
| **1.** | **Благоустройство внутридворовой территории, в т. ч. затраты на экспертизу, технический надзор и иные работы по адресам:** | |
| 1.1. | г. Павловск, Березовая ул., д. 23, 19, 21, Слуцкая ул., д. 15 | Благоустройство внутридворовой территории |
| 1.2. | г. Павловск, Горная ул., д. 14 | Благоустройство внутридворовой территории |
| 3. | г. Павловск, Госпитальная ул., участок 2, (сквер севернее д. 23, лит. А по Госпитальной ул.) | Благоустройство внутридворовой территории |

Приложение №3

**Адресная программа «Формирование комфортной городской среды»**

**на территории муниципального образования город Павловск**

**на 2020 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № пп | Адрес | Перечень мероприятий |
| **1.** | **Благоустройство внутридворовой территории, в т. ч. затраты на экспертизу, технический надзор и иные работы по адресам:** | |
| 1.1. | г. Павловск, п. Динамо, Клубная пл., д.1 | Благоустройство внутридворовой территории |
| 1.2. | г. Павловск, ул. Васенко, д. 9 лит. А | Благоустройство внутридворовой территории |

**VI. Сроки реализации программы**

Сроки проведения мероприятий: в течение 2018-2020 г.г.

**VII. Ожидаемые результаты реализации программы**

В ходе реализации данной программы ожидаются удовлетворительное состояние эксплуатируемых объектов благоустройства, расположенных на территории муниципального образования, ввод новых объектов, выполнение адресных программ.

**VIII. Оценка эффективности реализации программы**

Контроль качества проведенных мероприятий и оценка результатов работы исполнителя с предоставлением рекомендаций осуществляется отделом Местной администрации, выполнявшим организацию указанных мероприятий.

Критерий оценки эффективности реализации программ является достижение количественных показателей, установленных сметами, проектами благоустройства, адресными программами.

Информация о результатах выполнения программы ежеквартально представляется Главе Местной администрации города Павловска.