****

**Муниципальные новости Павловска**

***Информационно-аналитический бюллетень***

***17 сентября 2019 года Выпуск № 17***

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**В номере:**

**- ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17 сентября 2019 года № 421 «О внесении изменений в муниципальные программы внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Павловск на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденные постановлением Местной администрации города Павловска от 27.09.2018 №238»**



**Местная администрация**

**города Павловска**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 17 сентября 2019 года № 421

|  |  |
| --- | --- |
| **«О внесении изменений в муниципальные программы внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Павловск на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденные постановлением Местной администрации города Павловска от 27.09.2018 №238»** |  |

В целях реализации полномочий органов местного самоуправления в соответствии со ст.10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», ст. 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Местная администрация города Павловска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Благоустройство территории муниципального образования город Павловск» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденную постановлением Местной администрации города Павловска от 27.09.2018 № 238следующие изменения:

1.1. План мероприятий муниципальной подпрограммы 1«Текущий ремонт придомовых и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки, организация дополнительных парковочных мест на дворовых территориях, установка, содержание и ремонт ограждений газонов, установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования» на 2020 год изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в информационно-аналитическом бюллетене «Муниципальные новости города Павловска» и разместить на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://www.mo-pavlovsk.ru/.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Местной администрации

города Павловска М.Ю. Сызранцев

 Приложение 1

 к постановлению Местной администрации

 города Павловска от 17.09.2019 № 421

**План мероприятий муниципальной подпрограммы 1**

**«Текущий ремонт придомовых и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки, организация дополнительных парковочных мест на дворовых территориях, установка, содержание и ремонт ограждений газонов, установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования» на 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ |  Срок исполнения | Планируемые предельные объемы финансирования(тыс. руб.) | Планируемые натуральные показатели | Ответственный исполнитель |
| 1. | Закупка и доставка растительного грунта | 2 квартал | 269,0 | 255 куб. м | Отдел социальной политики и экономического развития |
| 2. |  Содержание и обслуживание цветочных вазонов | 2-3 квартал | 109,4 | 42 вазона, 2 клумбы | Отдел социальной политики и экономического развития |
| 3. | Содержание и ремонт ограждений газонов, установка и содержание малых архитектурных форм | 2 квартал | 100,0 | по фактической потребности | Отдел социальной политики и экономического развития |
| 4. | Изготовление проектов благоустройства | 1-2 квартал | 200,0 | 2 проекта  | Отдел социальной политики и экономического развития |
| 5. | Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях(включая составление сметы и ведение технического надзора) | 2-3 квартал | 600,0  | по фактической потребности | Отдел социальной политики и экономического развития |
| 5.1 | Ремонт асфальтового покрытия по адресу: г. Павловск, Слуцкая, д. 15 (люки) | 2-3 квартал |  |  | Отдел социальной политики и экономического развития |
| 6. | Благоустройство внутриквартальных территорий (включая технический надзор) | 2-4 квартал | 2 000,0 |  | Отдел социальной политики и экономического развития |
|  |  **ИТОГО** |  | **3 278,4**  |  |  |

Примечание: Объем финансирования отдельных мероприятий может отличаться от запланированного при условии сохранения предельного лимита финансирования всех мероприятий.

Информационно-аналитический бюллетень «Муниципальные новости Павловска», выпуск № 17от 17.09..2019

Официальное издание Муниципального Совета города Павловска. Учредитель, редакция, издатель: Муниципальный Совет города Павловска

Главный редактор: Зибарев В.В. Адрес редакции: 196620, Санкт-Петербург, г. Павловск, Песчаный пер., д. 11/16, телефон: 465-17-73. Тираж 100 экз.

Отпечатано на копировальном оборудовании Местной администрации города Павловска, г. Павловск, Песчаный пер., д. 11/16.

Распространяется бесплатно.