****

**Муниципальные новости Павловска**

***Информационно-аналитический бюллетень***

***07 февраля 2019 года Выпуск № 3а***

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**В номере:**

**- ПОСТАНОВЛЕНИЕ** **Местной администрации города Павловска от 06 февраля 2019 года № 41а «О внесении изменений в муниципальные программы внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Павловск на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденные постановлением Местной администрации города Павловска от 27.09.2018 №238»**



**Местная администрация**

**города Павловска**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 06 февраля 2019 года № 41а

|  |  |
| --- | --- |
| **«О внесении изменений в муниципальные программы внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Павловск на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденные постановлением Местной администрации города Павловска от 27.09.2018 №238»** |  |

В целях реализации полномочий органов местного самоуправления в соответствии со ст.10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», ст. 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Местная администрация города Павловска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Благоустройство территории муниципального образования город Павловск» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденную постановлением Местной администрации города Павловска от 27.09.2018 № 238следующие изменения:

1.1. Объемы и источники финансирования программы изложить в новой редакции:

«Бюджет муниципального образования город Павловск на 2019 год в сумме 36 731,0 тыс. рублей».

1.2. Объемы и источники финансирования подпрограммы 3 **«**Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка территорий детских и спортивных площадок на территории муниципального образования город Павловск» на 2019 год изложить в новой редакции:

«Бюджет муниципального образования город Павловск на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов: 1) на 2019 год - в сумме 24 556,1тыс. рублей».

1.3. План мероприятий муниципальной подпрограммы 3 **«**Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка территорий детских и спортивных площадок на территории муниципального образования город Павловск» на 2019 год изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Внести в муниципальную программу «Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденную постановлением Местной администрации города Павловска от 27.09.2018 № 238следующие изменения:

2.1. Объемы и источники финансирования программы изложить в новой редакции:

«Бюджет муниципального образования город Павловск на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов: 1) на 2019 год - в сумме 1 009,8тыс. рублей».

2.2. План мероприятий муниципальной программы «Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» на 2019 годизложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Внести в муниципальную программу «Периодические издания, учреждённые представительным органом местного самоуправления» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденную постановлением Местной администрации города Павловска от 27.09.2018 № 238следующие изменения:

3.1. Объемы и источники финансирования программы изложить в новой редакции:

«Бюджет муниципального образования город Павловск на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов: 1) на 2019 год - в сумме 1 597,0тыс. рублей».

3.2. План мероприятий муниципальной программы «Периодические издания, учреждённые представительным органом местного самоуправления» на 2019 год изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

4. Настоящее постановление опубликовать в информационно-аналитическом бюллетене «Муниципальные новости города Павловска» и разместить на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://www.mo-pavlovsk.ru/.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Местной администрации

города Павловска М.Ю. Сызранцев

 Приложение 1

 к постановлению Местной администрации

 города Павловска от 06.02.2019 № 41а

**План мероприятий муниципальной подпрограммы 3**

**«Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка территорий детских и спортивных площадок на территории муниципального образования город Павловск» на 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Срок исполнения | Планируемые предельные объемы финансирования(тыс. руб.) | Планируемые натуральные показатели | Ответственный исполнитель |
| 1. | Устройство основания детской площадки, изготовление, доставка, монтаж оборудования зоны отдыха и детских площадок (включая технический надзор) | 2-4 квартал | 4 078,7 | г. Павловск, участок между д. 3 по ул. Цветочной и ул. Александра Матросова | Отдел социальной политики и экономического развития |
| 1.1 | Восстановительная стоимость зеленых насаждений | 2-4 квартал | 15,0 | г. Павловск, п. Пязелево, Цветочная ул., д.3. | Отдел социальной политики и экономического развития |
| 2.  | Устройство основания детской площадки, изготовление, доставка, монтаж оборудования зоны отдыха и детских площадок (включая технический надзор) | 2-4 квартал | 16 274,4 | г. Павловск, Березовая ул., д. 23, 19, 21, Слуцкая ул., д. 15 | Отдел социальной политики и экономического развития |
| 3. | Обследование зеленых насаждений для составления акта восстановительной стоимости | 2-4 квартал | 24,0 | г. Павловск, участок между д. 3 по ул. Цветочной и ул. Александра Матросова; г. Павловск, Березовая ул., д. 23, 19, 21, Слуцкая ул., д. 15 | Отдел социальной политики и экономического развития |
| 4. | Изготовление проектов реконструкции основания и нового основания детских и спортивных площадок | 1-2 квартал | 2 451,7 | Устройство нового основания, г. Павловск: 1) ул. Лебединая, д.16; 2) ул. Слуцкая, д.10; 3) ул. Толмачёва, д.8; 4)ул.Конюшенная, д.12; Реконструкция основания, г. Павловск:1) ул. Горная, д.12,14; 2) п. Гамболово; 3) ул. Пионерская, д. 4, 6, 8, 12, 15, 17; 4) ул. Новая, д.10; 5) ул. Детскосельская, д. 1/2, 9; 6) ул. Слуцкая, д.4, 15; 7) ул. Берёзовая, д.24; 8) ул. Толмачёва, д.11; 9) ул. Конюшенная, д. 1, 11; 10) ул. Госпитальная, д.21; 11) пер. Партизанский, д.31; 12) ул. Обороны, д. 2, 4а, 8;13) ул. Екатерининская, д.5. | Отдел социальной политики и экономического развития |
| 5. | Завоз песка в песочницы, расположенные на детских площадках | 2 квартал | 72,3 | 24 куб. м | Отдел социальной политики и экономического развития |
| 6. | Ремонт травмоопасного игрового оборудования, спортивных площадок, удаление граффити, заливка катков. | 1-4 квартал | 660,0 | Ремонт и удаление граффити по мере необходимости.  | Отдел социальной политики и экономического развития |
| 7. | Обследование детских и спортивных площадок | 1-4 квартал | 980,0 | Ежеквартально | Отдел социальной политики и экономического развития |
|  |  | **ИТОГО** | **24 556,1** |  |  |

Примечание: Объем финансирования отдельных мероприятий может отличаться от запланированного при условии сохранения предельного лимита финансирования всех мероприятий по программе.

 Приложение 2

 к постановлению Местной администрации

 города Павловска от 06.02.2019 № 41а

**План мероприятий муниципальной программы**

**«Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» на 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Планируемые предельные объемы финансирования(тыс. руб.) | Планируемые натуральные показатели | Ответственный исполнитель |
| 1. | Организация и финансирование временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время  | 2-3 квартал | 1 009,8 | 30 человек | Местная администрация города Павловска  |
|  | **Итого** |  | **661,3** |  |  |

Примечание:

 - Объем финансирования может отличаться от запланированного при условии сохранения предельного лимита финансирования.

- Количество рабочих мест может уточняться в ходе реализации программы.

 Приложение 3

 к постановлению Местной администрации

 города Павловска от 06.02.2019 № 41а

**План мероприятий муниципальной программы**

**«Периодические издания, учреждённые представительным органом местного самоуправления» на 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Планируемые предельные объемы финансирования(тыс. руб.) | Планируемые натуральные показатели | Ответственный исполнитель |
| 1. | Издание и распространение печатного издания Муниципального Совета города Павловска газеты «Наш Павловск» | 1-4 квартал | 1 597,0 | 12 выпусков по 8 полос, 6 выпусков по 4 полосыТираж каждого выпуска 6500 экз. | Местная администрация |
| **Итого** | **1 597,0** |  |  |

Информационно-аналитический бюллетень «Муниципальные новости Павловска», выпуск № 3а от 07.02.2019

Официальное издание Муниципального Совета города Павловска. Учредитель, редакция, издатель: Муниципальный Совет города Павловска

Главный редактор: Зибарев В.В. Адрес редакции: 196620, Санкт-Петербург, г. Павловск, Песчаный пер., д. 11/16, телефон: 465-17-73. Тираж 100 экз.

Отпечатано на копировальном оборудовании Местной администрации города Павловска, г. Павловск, Песчаный пер., д. 11/16.

Распространяется бесплатно.