****

**Муниципальные новости Павловска**

***Информационно-аналитический бюллетень***

***25 мая 2016 года Выпуск № 11***

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**В номере: Постановление Местной администрации города Павловска от 23.05.2016 № 157 «О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство территории муниципального образования города Павловска» на 2016 год (с учетом изменений от 19.11.2015 № 313; от 10.03.2016 № 82а; от 12.04.2016 № 110)»**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_



**Местная администрация**

**города Павловска**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 23 мая 2016 года № 157

|  |  |
| --- | --- |
| О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство территории муниципального образования города Павловска» на 2016 год (с учетом изменений от 19.11.2015 № 313; от 10.03.2016 № 82а; от 12.04.2016 № 110) |  |

В целях реализации полномочий органов местного самоуправления в соответствии со ст.10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», ст. 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Местная администрация города Павловска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Благоустройство территории муниципального образования города Павловска» на 2016 год, утвержденную постановлением Местной администрации города Павловска от 27.10.2015 № 287следующие изменения (с учетом изменений от 19.11.2015 № 313; от 10.03.2016 № 82а; от 12.04.2016 № 110):

1.1.Объемы и источники финансирования программы изложить в новой редакции:

«Бюджет муниципального образования города Павловска на 2016 год в сумме 48 112 400 рублей».

1.2. Подпрограмму 1«Текущий ремонт и озеленение придомовых территорий и территорий дворов, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки, организация дополнительных парковочных мест, установка, содержание и ремонт ограждений газонов, установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.3.Подпрограмму 3 «Создание зон отдыха, обустройство, содержание и уборка территорий детских и спортивных площадок на территории муниципального образования города Павловска» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.4. Подпрограмму 5 «Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования (в соответствии с перечнем, утверждённым Правительством Санкт-Петербурга)» изложить в новой редакции согласно Приложению № 3 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации муниципального образования города Павловска.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Местной администрации

города Павловска М.Ю. Сызранцев

Приложение 1

к постановлению Местной администрации

города Павловска от 23.05.2016 № 157

**Подпрограмма 1**

**«Текущий ремонт и озеленение придомовых территорий и территорий дворов, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки, организация дополнительных парковочных мест, установка, содержание и ремонт ограждений газонов, установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования»**

|  |  |
| --- | --- |
| Нормативно - правовые основание для разработки подпрограммы | - Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  -Бюджетный кодекс Российской Федерации  - Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»  -Устав муниципального образования города Павловска |
| Цели подпрограммы | - создание комплекса мероприятий, направленных на улучшение качества жизни населения муниципального образования, в том числе мероприятия по улучшению благоустройства внутридворовых территорий в целях повышения комфортности городской среды, созданию безопасных условий для проживания  -обеспечение надлежащего эксплуатационного состояния автомобильных дорог, реализация мероприятий по выполнению требований к обеспечению безопасности дорожного движения |
| Сроки реализации подпрограммы | 2016 год |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | бюджет муниципального образования города Павловска на 2016 год  в сумме 12 194 000 рублей. |
| Исполнители основных мероприятий подпрограммы | Отдел социальной политики и экономического развития Местной администрации города Павловска и/или юридические лица, определяемые на основании конкурсных процедур |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Реализация программы приведет к созданию благоприятных условий для проживания жителей муниципального образования,  улучшит внешний вид территории муниципального образования, повысит степень удовлетворённости населения уровнем благоустройства территории. |

**План мероприятий муниципальной подпрограммы 1**

**«Текущий ремонт и озеленение придомовых территорий и территорий дворов, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки, организация дополнительных парковочных мест, установка, содержание и ремонт ограждений газонов, установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия  (адреса, виды работ) | Срок исполнения | Планируемые предельные объемы финансирования  (тыс. руб.) |
| 1. | г. Павловск. Благоустройство придомовой территории и территории двора.  Васенко ул., д.10а, Конюшенная ул., д.15а. | 2-3 квартал | 1 471,8 |
| 1.1 | г. Павловск. Восстановительная стоимость зелёных насаждений.  Васенко ул., д.10а, Конюшенная ул., д.15а. | 2-3 квартал | 40,0 |
| 2. | г. Павловск. Благоустройство придомовой территории и территории двора  Обороны ул., д.6. | 2-3 квартал | 1 630,4 |
| 2.1 | г. Павловск, Восстановительная стоимость зелёных насаждений  Обороны ул., д.6. | 2-3 квартал | 153,6 |
| 3. | г. Павловск, Благоустройство придомовой территории и территории двора.  Садовая ул., д.45/29. | 2-3 квартал | 1 742,9 |
| 3.1 | г. Павловск, Восстановительная стоимость зелёных насаждений.  Садовая ул., д.45/29. | 2-3 квартал | 0,0 |
| 4. | г. Павловск, Благоустройство придомовой территории и территории двора.  Толмачёва ул., между д.7 и д.11. | 2-3 квартал | 2 316,9 |
| 4.1 | г. Павловск, Восстановительная стоимость зелёных насаждений.  Толмачёва ул., между д.7 и д.11. | 2-3 квартал | 124,0 |
| 5. | Текущий ремонт придомовой территории, территорий дворов, ремонт проездов.  г. Павловск  ул. Конюшенная ул., д.1,  ул. Конюшенная ул., д.15а,  ул. Конюшенная ул., д. 25,  Новая ул., дом 10,  Пионерская ул., д. 17,  Пионерская ул., д. 6 (вдоль д. 2 по Пионерской ул.),  Гуммолосаровская ул., д.7  Васенко ул., д. 10а  Госпитальная ул., д. 21  Детскосельская ул., д. 1  Детскосельская ул., д. 7  Березовая ул., д. 22  1-я Советская ул., д. 12  1-я Советская ул., д. 10  Горная ул., д. 10  Мичурина ул., д. 30 | 2-3 квартал | 500,0    800,0 |
| 6. | Изготовление сметных документаций | 1-3 квартал | 150,0 |
| 7. | Технический надзор за проведением работ по благоустройству | 2-3 квартал | 157,5 |
| 8. | Закупка и доставка растительного грунта. | 2 квартал | 164,4 |
| 9. | Содержание и обслуживание цветочных вазонов | 2-3 квартал | 110,0 |
| 10. | Содержание и ремонт ограждений газонов, установка и содержание малых архитектурных форм. | 2-3 квартал | 150,00 |
| 11. | Изготовление проектов благоустройства внутридворовых территорий  - г. Павловск,  ул. Мичурина д.3 - зона отдыха,  ул. Березовая, д.19,21,23; ул. Слуцкая, д. 15 - благоустройство придомовой территории и территории двора.  ул. Слуцкая д.8 - благоустройство придомовой территории и территории двора.  ул. Госпитальная, д.21 – благоустройство придомовой территории и территории двора  п. ВИР,  Горная ул. д.14 .- зона отдыха  п. Динамо,  Новая ул., д.10 - хоккейная площадка  Клубная ул., д.1.- зона отдыха  - г. Павловск, ул. Мичурина, д. 30, п. Попово, между домами 6 и 8, ул. Цветочная, д. 3 | 1-4 квартал | 2 405,1  277,4 |
|  |  | ИТОГО | 12 194,0 |

Приложение 2

к постановлению Местной администрации

города Павловска от 23.05.2016 № 157

**Подпрограмма 3**

**«Создание зон отдыха, обустройство, содержание и уборка территорий детских и спортивных площадок на территории муниципального образования города Павловска»**

|  |  |
| --- | --- |
| Нормативно - правовые основание для разработки подпрограммы | - Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  -Бюджетный кодекс Российской Федерации  - Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»  -Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга города Павловска. |
| Цели подпрограммы | -создание комплекса мероприятий, направленных на улучшение качества жизни населения муниципального образования, в том числе мероприятия по улучшению благоустройства внутридворовых территорий в целях повышения комфортности городской среды, созданию безопасных условий для проживания. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2016 год |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | бюджет муниципального образования города Павловска на 2016 год  в сумме 23 040 000рублей. |
| Исполнители основных мероприятий подпрограммы | Отдел социальной политики и экономического развития Местной администрации города Павловска и/или юридические лица, определяемые на основании конкурсных процедур |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Реализация программы приведет к созданию благоприятных условий для проживания жителей муниципального образования,  улучшит внешний вид территории муниципального образования, повысит степень удовлетворённости населения уровнем благоустройства территории. |

Примечание:

- Объем финансирования может отличаться от запланированного при условии сохранения предельного лимита финансирования.

**План мероприятий муниципальной подпрограммы 3**

**«Создание зон отдыха, обустройство, содержание и уборка территорий детских и спортивных площадок на территории муниципального образования города Павловска»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия  (Адреса, виды работ) | Срок исполнения | Планируемые предельные объемы финансирования  ( тыс. рублей) |
| 1. | г. Павловск, Благоустройство придомовой территории и территории дворов.  Изготовление, доставка, монтаж оборудования детской площадки  ул. 1 Краснофлотская, квартал 16260А | 2-3 квартал | 6 713,3 |
| 1.1 | г. Павловск, Восстановительная стоимость зелёных насаждений  ул. 1 Краснофлотская, квартал 16260А | 2-3 квартал | 0,0 |
| 2. | г. Павловск, Устройство основания детской площадки. Изготовление, доставка, монтаж оборудования зоны отдыха и детских площадок  п. Попово, между д.6. и д. 8. | 2-4 квартал | 5 976,7 |
| 2.1 | г. Павловск, Восстановительная стоимость зеленых насаждений  п. Попово, между д.6. и д. 8. | 2-4 квартал | 205,0 |
| 3. | г. Павловск, Устройство основания детской площадки. Изготовление, доставка, монтаж оборудования зоны отдыха и детских площадок  п.Пязелево, Цветочная ул., д.3. | 2-4 квартал | 7 009,4 |
| 3.1 | г. Павловск, Восстановительная стоимость зеленых насаждений  п.Пязелево, Цветочная ул., д.3. | 2-4 квартал | 275,0 |
| 4. | г. Павловск, Устройство основания зоны отдыха ул. Екатерининская, примыкание к ул. Елизаветинской, д. 7 | 2-4 квартал | 996,1 |
| 4.1 | г. Павловск, Изготовление, доставка, монтаж оборудования зоны отдыха и детских площадок  ул. Екатерининская, примыкание к ул. Елизаветинской, д. 7 | 2-4 квартал | 69,3 |
| 4.2 | г. Павловск, Восстановительная стоимость зеленых насаждений ул. Екатерининская, примыкание к ул. Елизаветинской, д. 7 | 2-4 квартал | 112,0 |
| 5. | г. Павловск, Изготовление, доставка, монтаж оборудования зоны отдыха и детских площадок Садовая ул., д.45/29 | 2-4 квартал | 644,2 |
| 6. | г. Павловск, Изготовление, доставка, монтаж оборудования зоны отдыха и детских площадок  Толмачёва ул., между д.7 и д.11 | 2-4 квартал | 71,0 |
| 7. | Изготовление, доставка, монтаж оборудования (турники) детских площадок по адресам:  - Лебединая ул., д. 3;  - Толмачева ул., д. 11; | 2-4 квартал | 25,0 |
| 8. | Услуги по техническому надзору за выполнением работ по устройству основания детских площадок и монтажу оборудования, изготовление смет | 2-4 квартал | 385,0 |
| 9. | Завоз песка в песочницы, расположенные на детских площадках. | 2 квартал | 158,0 |
| 10. | - Ремонт травмоопасного игрового оборудования, спортивных площадок, удаление граффити  - Заливка катка | 3 квартал | 330,5  69,5 |
|  |  | ИТОГО | 23 040,0 |

Приложение № 3

к постановлению Местной администрации

города Павловска от 23.05.2016 № 157

**Подпрограмма 5**

**«Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования (в соответствии с перечнем, утверждённым Правительством Санкт-Петербурга)»**

|  |  |
| --- | --- |
| Нормативно - правовые основание для разработки подпрограммы | - Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  -Бюджетный кодекс Российской Федерации  - Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»  -Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга города Павловска. |
| Цели подпрограммы | - создание комплекса мероприятий, направленных на улучшение качества жизни населения муниципального образования, в том числе мероприятия по улучшению благоустройства внутридворовых территорий в целях повышения комфортности городской среды, созданию безопасных условий для проживания  -обеспечение надлежащего эксплуатационного состояния автомобильных дорог, реализация мероприятий по выполнению требований к обеспечению безопасности дорожного движения |
| Сроки реализации подпрограммы | 2016 год |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | бюджет муниципального образования города Павловска на 2016 год  в сумме 8 207 100рублей. |
| Исполнители основных мероприятий подпрограммы | Отдел социальной политики и экономического развития Местной администрации города Павловска и/или юридические лица, определяемые на основании конкурсных процедур |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Реализация программы приведет к созданию благоприятных условий для проживания жителей муниципального образования,  улучшит внешний вид территории муниципального образования, повысит степень удовлетворённости населения уровнем благоустройства территории. |

Примечание:

- Объем финансирования может отличаться от запланированного при условии сохранения предельного лимита финансирования.

- Количество рабочих мест может уточняться в ходе реализации программы.

**План мероприятий муниципальной подпрограммы 5**

**«Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования (в соответствии с перечнем, утверждённым Правительством Санкт-Петербурга)»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия  (Адреса, виды работ) | Срок исполнения | Планируемые предельные объемы финансирования  ( тыс. рублей) |
| 1. | Текущий ремонт покрытия дорожного полотна, ремонт обочин дорог:  - г.Павловск, ул. Набережная,  - г.Павловск, ул. Коллективная,  - г.Павловск, ул. Первомайская,  - г.Павловск, ул. Новая,  - г.Павловск, ул. 7-я Линия,  - г.Павловск, ул. Гоголя,  - пос. Гамболово, проезд без названия (по территории пос. Гамболово),  - пос. Пязелево, ул. Цветочная. | 2-4 квартал | 6 461,5 |
| 2. | Подготовка и пересчет сметной документации на текущий ремонт покрытия дорожного полотна, ремонт обочин дорог. | 1 квартал | 84,1 |
| 3. | Уборка и содержание дорог, находящихся в ведении МО г. Павловска. | 1-4 квартал | 1581,5 |
| 4. | Осуществление технического надзора за проведением работ. | 1-4 квартал | 80,0 |
|  |  | ИТОГО | 8 207,1 |

Информационно-аналитический бюллетень «Муниципальные новости Павловска», выпуск № 11 от 25.05.2016

Официальное издание Муниципального Совета города Павловска. Учредитель, редакция, издатель: Муниципальный Совет города Павловска

Главный редактор: Зибарев В.В. Адрес редакции: 196620, Санкт-Петербург, г. Павловск, Песчаный пер., д. 11/16, телефон: 465-17-73. Тираж 100 экз.

Отпечатано на копировальном оборудовании Местной администрации города Павловска, г. Павловск, Песчаный пер., д. 11/16.

Распространяется бесплатно.