****

**Муниципальные новости Павловска**

***Информационно-аналитический бюллетень***

***05 марта 2018 года Выпуск № 3***

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**В номере:** **Постановление Местной администрации города Павловска от 28.02.2018 № 44 «О принятии Положения о порядке решения органами местного самоуправления города Павловска вопроса местного значения «Участие в Постановление МА изменения от 28.02.2018 №44«О внесении изменений в муниципальные программы внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Павловск на 2018 год, утвержденные постановлением Местной администрации города Павловска от 05.10.2017 № 424» (с учетом изменений от 20.10.2017 № 437; от 21.11.2017 № 512)»**



**Местная администрация**

**города Павловска**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 28 февраля 2018 года № 44

|  |  |
| --- | --- |
| **«О внесении изменений в муниципальные программы внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Павловск на 2018 год, утвержденные постановлением Местной администрации города Павловска от 05.10.2017 № 424» (с учетом изменений от 20.10.2017 № 437; от 21.11.2017 № 512)** |  |

В целях реализации полномочий органов местного самоуправления в соответствии со ст.10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», ст. 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Местная администрация города Павловска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Благоустройство территории муниципального образования город Павловск» на 2018 год, утвержденную постановлением Местной администрации города Павловска от 05.10.2017 № 424 следующие изменения:

1.1. План мероприятий муниципальной подпрограммы 1 «Текущий ремонт придомовых и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки, организация дополнительных парковочных мест на дворовых территориях, установка, содержание и ремонт ограждений газонов, установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. План мероприятий муниципальной подпрограммы 3«Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка территорий детских и спортивных площадок на территории муниципального образования город Павловск» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3. План мероприятий муниципальной подпрограммы 6 **«**Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования город Павловск» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.4. Дополнить муниципальную программу подпрограммой 8 «Проведение мероприятий по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения на территориях дворов муниципального образования город Павловск» согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

2. Внести в муниципальную программу «Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» на 2018 год, утвержденную постановлением Местной администрации города Павловска от 05.10.2017 № 424 следующие изменения:

2.1. План мероприятий муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

3. Внести в муниципальную программу«Молодежная политика» на 2018 год, утвержденную постановлением Местной администрации города Павловска от 05.10.2017 № 424 следующие изменения:

3.1. План мероприятий муниципальной подпрограммы 1 «Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан на территории муниципального образования город Павловск» на 2018 год изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.

4. Внести в муниципальную программу«Периодические издания, учреждённые представительным органом местного самоуправления» на 2018 год, утвержденную постановлением Местной администрации города Павловска от 05.10.2017 № 424 следующие изменения:

4.1. План мероприятий муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению № 7к настоящему постановлению.

5. Настоящее постановление опубликовать в информационно-аналитическом бюллетене «Муниципальные новости города Павловска» и разместить на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://www.mo-pavlovsk.ru/.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Местной администрации города Павловска М.Ю. Сызранцев

Приложение 1

к постановлению Местной администрации

города Павловска от 28.02.2018 № 44

**План мероприятий муниципальной подпрограммы 1**

**«Текущий ремонт придомовых и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки, организация дополнительных парковочных мест на дворовых территориях, установка, содержание и ремонт ограждений газонов, установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Срок исполнения | Планируемые предельные объемы финансирования  (тыс. руб.) | Планируемые натуральные показатели | Ответственный исполнитель |
| 1. | Закупка и доставка растительного грунта | 2 квартал | 195,8 | 180 куб. м | Отдел социальной политики и экономического развития |
| 2. | Содержание и обслуживание цветочных вазонов | 2-3 квартал | 91,9 | 36 вазонов,  1 клумба | Отдел социальной политики и экономического развития |
| 3. | Содержание и ремонт ограждений газонов, установка и содержание малых архитектурных форм | 2 квартал | 100,0 | по фактической потребности | Отдел социальной политики и экономического развития |
| 4. | Изготовление проектов благоустройства | 1-2 квартал | 100,0 | 1 проект (устройство ограждения газона по адресу:  г. Павловск, ул. Васенко, д.32) | Отдел социальной политики и экономического развития |
| 5. | Текущий ремонт придомовых и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки (включая составление сметы и ведение технического надзора) | 2-3 квартал | 410,0 | по фактической потребности | Отдел социальной политики и экономического развития |
| 6. | Благоустройство внутридворовой территории | 2-4 квартал | 1 521,1 | г. Павловск, Слуцкая ул., д. 8 | Отдел социальной политики и экономического развития |
| 6.1 | Восстановительная стоимость зеленых насаждений | 2-4 квартал | 10,0 | г. Павловск, Слуцкая ул., д. 8 | Отдел социальной политики и экономического развития |
| 7. | Ведение технического надзора | 2-4 квартал | 30,0 | г. Павловск, Слуцкая ул., д. 8 | Отдел социальной политики и экономического развития |
|  | **ИТОГО** |  | **2 458,8** |  |  |

Примечание: Объем финансирования может отличаться от запланированного при условии сохранения предельного лимита финансирования.

Приложение 2

к постановлению Местной администрации

города Павловска от 28.02.2018 № 44

**План мероприятий муниципальной подпрограммы 3**

**«Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка территорий детских и спортивных площадок на территории муниципального образования город Павловск»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Срок исполнения | Планируемые предельные объемы финансирования  (тыс. руб.) | Планируемые натуральные показатели | Ответственный исполнитель |
| 1. | Устройство основания детской площадки, изготовление, доставка, монтаж оборудования зоны отдыха и детских площадок | 2-4 квартал | 3 178,1 | г. Павловск,  п. Попово, между д.6. и д. 8. | Отдел социальной политики и экономического развития |
| 1.1 | Восстановительная стоимость зеленых насаждений | 2-4 квартал | 154,2 | г. Павловск,  п. Попово, между д.6. и д. 8. | Отдел социальной политики и экономического развития |
| 2. | Устройство основания детской площадки, изготовление, доставка, монтаж оборудования зоны отдыха и детских площадок | 2-4 квартал | 3 769,0 | г. Павловск,  п. Пязелево, Цветочная ул., д.3. | Отдел социальной политики и экономического развития |
| 3. | Ремонт покрытия детской площадки и установка ограждений газонов | 2-4 квартал | 906,4 | г. Павловск,  Мичурина ул., д. 30 | Отдел социальной политики и экономического развития |
| 4. | Завоз песка в песочницы, расположенные на детских площадках | 2 квартал | 69,5 | 23 куб. м | Отдел социальной политики и экономического развития |
| 5. | Ремонт травмоопасного игрового оборудования, спортивных площадок, удаление граффити, заливка катка. | 1-4 квартал | 150,0 | Ремонт и удаление граффити по мере необходимости. Заливка катка – г. Павловск,  Обороны, ул., д. 4а | Отдел социальной политики и экономического развития |
| 6. | Устройство детской хоккейной площадки | 2-4 квартал | 4 815,0 | г. Павловск,  п. Динамо, Новая ул., д. 10 | Отдел социальной политики и экономического развития |
| 6.1. | Восстановительная стоимость зеленых насаждений | 2-4 квартал | 786,1 | г. Павловск,  п. Динамо, Новая ул., д. 10 | Отдел социальной политики и экономического развития |
| 7. | Устройство основания детской площадки, изготовление, доставка, монтаж оборудования зоны отдыха и детской площадки | 2-4 квартал | 3 909,4 | г. Павловск, кадастровый номер 78:42:0016302 (участок, прилегающий к Пограничной ул.) | Отдел социальной политики и экономического развития |
| 7.1. | Восстановительная стоимость зеленых насаждений | 2-4 квартал | 528,6 | г. Павловск, кадастровый номер 78:42:0016302 (участок, прилегающий к Пограничной ул.) | Отдел социальной политики и экономического развития |
| 8. | Устройство зоны отдыха | 2-4 квартал | 24,9 | г. Павловск, ул. Слуцкая, д. 10 | Отдел социальной политики и экономического развития |
| 9. | Устройство зоны отдыха | 2-4 квартал | 2 488,5 | г. Павловск, п. Динамо, ул. Клубная, д. 1 | Отдел социальной политики и экономического развития |
| 9.1. | Восстановительная стоимость зеленых насаждений | 2-4 квартал | 20,0 | г. Павловск, п. Динамо, ул. Клубная, д. 1 | Отдел социальной политики и экономического развития |
| 10. | Изготовление проектов благоустройства | 1-2 квартал | 565,1 | 6 проектов (Устройство спортивной площадки по адресу:  г. Павловск, западнее пересечения ул. Березовая и ул. Садовой (у Купального пруда), устройство детской игровой площадки по адресу: г. Павловск, Толмачева ул., д. 8, устройство детской игровой площадки по адресу: г. Павловск, Конюшенная ул., д. 12, устройство детской игровой площадки по адресу: квартал 16228 (ограниченный ул. Конюшенной, ул. Госпитальной, пер. Песчаным и Медвежьим пер.), устройство детской игровой площадки по адресу: квартал 16219 (ограниченный ул. Толмачева, ул. 1-я Советская, ул. Березовая, ул. Гуммолосаровская), устройство детской игровой площадки по адресу: г. Павловск, ул. Слуцкая, д. 10 ) | Отдел социальной политики и экономического развития |
| 11. | Ведение технического надзора | 2-4 квартал | 300,0 | г. Павловск,  п. Попово, между д.6. и д. 8, г. Павловск,  п. Пязелево, Цветочная ул., д.3, г. Павловск,  Мичурина ул., д. 30, г. Павловск,  п. Динамо, Новая ул., д. 10, г. Павловск, кадастровый номер 78:42:0016302 (участок, прилегающий к Пограничной ул.), г. Павловск, ул. Слуцкая, д. 10, г. Павловск, п. Динамо, ул. Клубная, д. 1 | Отдел социальной политики и экономического развития |
|  |  | **ИТОГО** | **21 664,8** |  |  |

Примечание: Объем финансирования может отличаться от запланированного при условии сохранения предельного лимита финансирования.

Приложение 3

к постановлению Местной администрации

города Павловска от 28.02.2018 № 44

**План мероприятий муниципальной подпрограммы 6**

**«Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования город Павловск»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Срок исполнения | Планируемые предельные объемы финансирования  (тыс. руб.) | Планируемые натуральные показатели | Ответственный исполнитель |
| 1. | Выполнение работ по оформлению территории к празднованию Нового года (включая составление сметы и технический надзор) | 1,4 квартал | 922,5 | 1. пер. Песчаный, д.11/16  2. Привокзальная площадь, д.1 | Отдел социальной политики и экономического развития |
| 2. | Установка и демонтаж живых новогодних елей | 1,4 квартал | 347,3 | 1. пер. Песчаный, д.11/16  2. Динамо, ул. Клубная, д.1  3. ВИР, ул. Горная, д.14 | Отдел социальной политики и экономического развития |
| 3. | Установка и демонтаж декоративного праздничного оформления (ели искусственные, украшения) | 1,4 квартал | 652,6 | 1. Садовая ул., д. 17 (Храм св. равноап. Марии Магдалины)  2. ул. Артиллерийская, д. 2 (Храм свт. Николая Чудотворца)  3. Детская игровая площадка, ул. 1-я Краснофлотская, д. 7а  4. Площадка у Купального пруда (9 опор для украшения) | Отдел социальной политики и экономического развития |
| 4. | г. Павловск  Выполнение работ по оформлению территории к празднованию Дня Победы | 2 квартал | 100,0 | 1. пер. Песчаный, д.11/16  2. Площадка у Купального пруда (9 опор для украшения) | Отдел социальной политики и экономического развития |
|  | **ИТОГО** |  | **2 022,4** |  |  |

Примечание: Объем финансирования может отличаться от запланированного при условии сохранения предельного лимита финансирования.

Приложение 4

к постановлению Местной администрации

города Павловска от 28.02.2018 № 44

**Подпрограмма 8**

**«Проведение мероприятий по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения на территориях дворов муниципального образования город Павловск»**

|  |  |
| --- | --- |
| Нормативно - правовые основание для разработки подпрограммы | - Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  - Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»  -Бюджетный кодекс Российской Федерации  - Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»  -Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Павловск |
| Цели подпрограммы | - создание комплекса мероприятий, направленных на улучшение качества жизни населения муниципального образования, в том числе мероприятия по улучшению благоустройства внутридворовых территорий в целях повышения комфортности городской среды, созданию безопасных условий для проживания  - проведение в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения на территориях дворов муниципальных образований. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2018 год |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | бюджет муниципального образования город Павловск на 2018 год  в сумме 47,9 тыс. рублей. |
| Исполнители основных мероприятий подпрограммы | Отдел социальной политики и экономического развития Местной администрации города Павловска и/или юридические лица, определяемые на основании конкурсных процедур |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Реализация программы приведет к созданию благоприятных условий для проживания жителей муниципального образования, повысит степень удовлетворённости населения уровнем благоустройства территории. |

**План мероприятий муниципальной подпрограммы 8**

**«Проведение мероприятий по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения на территориях дворов муниципального образования город Павловск»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия  (виды работ) | Срок исполнения | Планируемые объемы финансирования  (тыс. руб.) | Планируемые натуральные показатели | Ответственный исполнитель |
| 1. | Нанесение разметки в рамках оборудования специализированной автостоянки для личного автотранспорта лиц, относящихся к маломобильным группам населения | 2-3 квартал | 47,9 | г. Павловск:  - ул. Новая, д. 10 (2 места);  - ул. Пионерская, д. 4, 6, 8 (2 места);  - ул. Пионерская, д. 1 (2 места);  - ул. Пионерская, д. 17 (1 место);  - ул. Пионерская, д. 15 (2 места);  - ул. Горная, д. 12 (2 места);  - ул. Конюшенная, д. 1 (1 место);  - ул. 1-я Мая, д. 6 (1 место);  - ул. Мичурина, д. 30 (1 место);  - ул. Мичурина, д. 3 (1 место);  - ул. Слуцкая, д. 4 (1 место);  - ул. Обороны, д. 2 (1 место);  - ул. Обороны, д. 8 (1 место);  - ул. Лебединая, д. 20 (1 место);  - ул. Толмачева, д. 3 (1 место);  - ул. Толмачева, д. 7 (1 место);  - ул. Толмачева, д. 6 (1 место);  - ул. Гуммолосаровская, д. 7 (1 место);  - ул. Гуммолосаровская, д. 3 (1 место);  - ул. Гуммолосаровская, д. 11 (1 место);  - Песчаный пер., д. 11/16 (1 место);  - ул. Звериницкая, д. 21 (1 место);  - ул. Елизаветинская, д. 4 (1 место);  - ул. Конюшенная, д. 25 (1 место). | Отдел социальной политики и экономического развития |
|  | **ИТОГО** |  | **47,9** |  |  |

Примечание: Объем финансирования может отличаться от запланированного при условии сохранения предельного лимита финансирования.

Приложение 5

к постановлению Местной администрации

города Павловска от 28.02.2018 № 44

**План мероприятий муниципальной программы**

**«Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» на 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Планируемые предельные объемы финансирования  (тыс. руб.) | Планируемые натуральные показатели | Ответственный исполнитель |
| 1. | Организация и финансирование временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 2-3 квартал | 476,5 | 15 человек | Местная администрация города Павловска |
|  | **Итого** |  | **476,5** |  |  |

Примечание: Объем финансирования может отличаться от запланированного при условии сохранения предельного лимита финансирования.

Приложение 6

к постановлению Местной администрации

города Павловска от 28.02.2018 № 44

**План мероприятий муниципальной подпрограммы 1**

**«Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан на территории муниципального образования город Павловск» на 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Планируемые предельные объемы финансирования  (тыс. руб.) | Планируемые натуральные показатели | Ответственный исполнитель |
| **I. Организация и проведение памятных акций, связанных с историей России** | | | | | |
| 1.1 | «Ленинград - гордость моя»  (мероприятия, посвященные 74-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и освобождения города Павловска от оккупации):  - участие в патриотических акциях ветеранов ВОВ и молодежи города Павловска;  - проведение интерактивных тематических спектаклей для учащихся образовательных учреждений, расположенных на территории муниципального образования.  - публикации в газете  «Наш Павловск» воспоминаний жителей блокадного Ленинграда  в рубрике «Ветеран живет рядом» | I квартал | **140,00** | 2 мероприятия | отдел социальной политики и экономического развития |
| 1.2. | «Есть такая профессия Родину защищать»  (мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества)  - тематические интерактивные программы для учащейся молодежи - «Отечество славлю!» | I квартал | **96,0** | 2 мероприятия | отдел социальной политики и экономического развития |
| 1.3. | «Бухенвальдский набат»  (мероприятия, посвященные Международному дню освобождения узников фашистских лагерей):  - тематические программы для учащихся школ города Павловска «Детство, опаленное войной» с участием членов общества малолетних узников фашистских концлагерей «Союз»;  - публикации в газете  «Наш Павловск» воспоминаний ветеранов войны  в рубрике «Ветеран живет рядом» | II квартал | - | 1 мероприятие | отдел социальной политики и экономического развития |
| 1.4. | «Салют Победы нашей»  (торжественные мероприятия, посвященные празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.):  - участие в патриотических акциях ветеранов и молодежи города Павловска;  - участие жителей МО в акции памяти «Бессмертный полк»;  - публикации в газете  «Наш Павловск» воспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны в рубрике «Ветеран живет рядом» | II квартал | - | 1 мероприятие | отдел социальной политики и экономического развития |
| 1.5. | **«С днем рождения, любимый город!»**  (мероприятия, посвященные Дню основания города Павловска - 1777):  - проведение конкурса знатоков города Павловска среди учащихся школ МО  - выпуск сборника детских, творческих работ | IV квартал | **68,0**  **200,0** | 1 мероприятие  400 экз. | отдел социальной политики и экономического развития |
| **II. Организация и проведение мероприятий с допризывной молодежью** | | | | |  |
| 2.1. | Участие в мероприятиях с допризывной молодежью  (Днях призывника, Спартакиаде допризывной молодежи и других) | в течение года | **4,0** | 2 мероприятия | отдел социальной политики и экономического развития |
| **Итого** | | | **508,0** |  |  |

Примечание: Объем финансирования отдельных мероприятий может отличаться от запланированного при условии сохранения предельного лимита финансирования всех мероприятий программы.

Приложение 7

к постановлению Местной администрации

города Павловска от 28.02.2018 № 44

**План мероприятий муниципальной программы**

**«Периодические издания, учреждённые представительным органом местного самоуправления» на 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Планируемые предельные объемы финансирования  (тыс. руб.) | Планируемые натуральные показатели | Ответственный исполнитель |
| 1. | Издание и распространение печатного издания Муниципального Совета города Павловска газеты «Наш Павловск» | 1-4 квартал | 1 299,3 | 12 выпусков по 8 полос, 6 выпусков по 4 полосы  Тираж каждого выпуска 6500 экз. | Местная администрация |
| **Итого** | | | **1 299,3** |  |  |

Примечание: Объем финансирования может отличаться от запланированного при условии сохранения предельного лимита финансирования.

Информационно-аналитический бюллетень «Муниципальные новости Павловска», выпуск № 3от 05.03.2018

Официальное издание Муниципального Совета города Павловска. Учредитель, редакция, издатель: Муниципальный Совет города Павловска

Главный редактор: Зибарев В.В. Адрес редакции: 196620, Санкт-Петербург, г. Павловск, Песчаный пер., д. 11/16, телефон: 465-17-73. Тираж 100 экз.

Отпечатано на копировальном оборудовании Местной администрации города Павловска, г. Павловск, Песчаный пер., д. 11/16.

Распространяется бесплатно.